Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

за 2 квартал 2016 года № 2

Ежеквартальный отчет

администрации муниципального образования Большеколпанское сельское поселение

Гатчинского муниципального района  Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках программы « Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий» государственной программы Ленинградской области « Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области»

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год» |
| 1. | Установка детской игровой площадки в д. Ротково | 3 квартал 2016г. | Администрация Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района. | развитие детского творчества и занятость детей |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Заключен контракт от 14.06.2016г. № 0145300007516000016 |
| 1.2. | Обустройство площадки и установка игрового оборудования. | 3 квартал 2016г. | Подрядная организация | развитие детского творчества и занятость детей |  |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 2. | Чистка пожарного водоема в д. Химози | 3 квартал 2016г. | Администрация Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Сохранение пожарного водоема |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | от 31.05.2016г. № 05-31/16 |
| 2.2. | Очистка и вывоз грунта и мусора. | 3 квартал 2016г. | Подрядная организация | Сохранение пожарного водоема | Работы выполнены |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт приемки от 08.06.2016г. |
| 3. | Организация парково-досуговой зоны в д. Вопша | 3 квартал 2016г. | Администрация Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Организация зоны отдыха и общения жителей |  |
| 3.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | от 14.06.2016г. № 0145300007516000017 |
| 3.2 | Земельные работы, планировка территории, обустройство пешеходных дорожек, установка оборудования | 3 квартал 2016г. | Подрядная организация | Организация зоны отдыха и общения |  |
| 3.3. | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 4. | Ремонт участка дорожного покрытия в щебенчатом исполнении ул.Восточная в д.Химози | 3 квартал 2016г. | Администрация Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района | восстановление дорожного покрытия |  |
| 4.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Заключение муниципального контракта | от 09.06.2016г. № 0145300007 516000015 |
| 4.2. | Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия. | 3 квартал 2016г. | Подрядная организация | восстановление дорожного покрытия | Работы выполнены 10.06.2016г. |
| 4.3 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт от 10.06.2016г. |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Акт- приемки передачи объекта заказчику подрядчиком |  |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующим за отчетным | Администрация Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом |  |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств |  |

Глава администрации         ___________   /Бычинина М.В./

МП