Утверждаю

Глава администрации ____________________ М.В. Бычинина

подпись

Оперативный отчет о ходе реализации  муниципальной  программы

«Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение

Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год» за 1 квартал 2016 года

| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За 1 квартал 2016 г. | С начала текущего года | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланированный объем финансирования на 1 квартал (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения | Запланированный объем финансирования (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 ЖКХ, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Итого | 16 096,66 | 14 443,63 | 89,7 | 70 149,03 | 14 443,63 | 20,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 4 740,95 | 4 740,95 | 100 | 15 408,085 | 4 740,95 | 30,7 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 3 546,11 | 3 546,11 | 100 | 8 421,473 | 3 546,11 | 42,1 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 7 809,60 | 6 156,57 | 78,8 | 46 319,47 | 6 156,57 | 13,3 |  |
| Задача 1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Итого | 72,55 | 72,55 | 100 | 318,07 | 72,55 | 22,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 72,55 | 72,55 | 100 | 318,07 | 72,55 | 25 |  |
| Ремонт и модернизация сетей уличного освещения в д. Парицы | Итого | 61,33 | 61,33 | 100 | 170,5 | 61,33 | 36 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 61,33 | 61,33 | 100 | 170,5 | 61,33 | 36 |  |
| Услуги по передаче данных | Итого | 11,22 | 11,22 | 100 | 77,57 | 11,22 | 14,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 11,22 | 11,22 | 100 | 77,57 | 11,22 | 14,5 |  |
| Ремонт и техническое обслуживание сетей уличного освещения | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 70,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 70,00 | 0,00 | - |  |
| Задача 2 Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Итого | 2036,84 | 1438,63 | 71 | 9892,79 | 1438,63 | 14,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2036,84 | 1438,63 | 71 | 9892,79 | 1438,63 | 14,5 |  |
| Благоустройство территории прилегающей к многоэтажным жилым домам в д. Большие Колпаны | Итого | 1 262,15 | 663,94 | 52,6 | 5000,00 | 663,94 | 13,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1 262,15 | 663,94 | 52,6 | 5000,00 | 663,94 | 13,3 |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок мусора | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 371,70 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 371,70 | 0,00 | - |  |
| Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 66,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 66,00 | 0,00 | - |  |
| Мероприятия по организации уличного освещения | Итого | 760,01 | 760,01 | 100 | 1952,49 | 760,01 | 39 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 760,01 | 760,01 | 100 | 1952,49 | 760,01 | 39 |  |
| Сбор отходов потребления в мусорные баки, контейнеры в д. Ротково, д. Старое Хинколово, д. Вопша | Итого | 14,68 | 14,68 | 100 | 39,60 | 14,68 | 37 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 14,68 | 14,68 | 100 | 39,60 | 14,68 | 37 |  |
| Утилизация биологических отходов | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 9,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 9,00 | 0,00 | - |  |
| Утилизация энергосберегающих ламп | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 4,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 4,00 | 0,00 | - |  |
| Реконструкция детской спортивно-игровой площадки в д. Большие Колпаны | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 2450,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 2450,00 | 0,00 | - |  |
| Задача 3 Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 19,0 | 19,0 | 100 | 10 061,17 | 19,0 | 0,18 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 705,30 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 19,0 | 19,0 | 100 | 9355,87 | 19,0 | 0,20 |  |
| Ремонт асфальтобенного покрытия по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Тихковицы, участок дороги от д.95 до д.135, площадью 1604 м2, протяженностью 401м | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 1377,05 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 705,30 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 671,75 | 0,00 | - |  |
| Ремонт дороги по адресу: д. Малые Колпаны, ул. Центральная | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 3875,12 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 3875,12 | 0,00 | - |  |
| Ремонт дороги по адресу: д. Большие Колпаны, ул. Терешковой | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 918,48 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 918,48 | 0,00 | - |  |
| Ремонт дороги по адресу: д. Большие Колпаны, ул. 1-ой Семилетки | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 2205,86 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 2205,86 | 0,00 | - |  |
| Ремонт дороги по адресу: д. Большие Колпаны, ул. Средняя | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 1284,66 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 1284,66 | 0,00 | - |  |
| Услуги по осуществлению технического надзора | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 200,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 200,00 | 0,00 | - |  |
| Экспертиза проектно-сметной документации | Итого | 19,0 | 19,0 | 100 | 200,00 | 19,0 | 9,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 19,0 | 19,0 | 100 | 200,00 | 19,0 | 9,5 |  |
| Задача 4 Мероприятия в области жилищного хозяйства | Итого | 2,68 | 2,68 | 100 | 200,00 | 2,68 | 1,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2,68 | 2,68 | 100 | 200,00 | 2,68 | 1,3 |  |
| Оплата услуг ЕИРЦ, плата за содержание свободного жилья | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 200,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 200,00 | 0,00 | - |  |
| Задача 5 Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 114,91 | 114,91 | 100 | 980,00 | 114,91 | 12 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 114,91 | 114,91 | 100 | 980,00 | 114,91 | 12 |  |
| Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 114,91 | 114,91 | 100 | 980,00 | 114,91 | 12 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 114,91 | 114,91 | 100 | 980,00 | 114,91 | 12 |  |
| Задача 6 Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 200,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 200,00 | 0,00 | - |  |
| Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 200,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 200,00 | 0,00 | - |  |
| Задача 7 Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территории поселения, привидение в качественное состояние элементов благоустройства | Итого | 2 070,97 | 1 016,15 | 49,06 | 9712,93 | 1 016,15 | 10,46 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2 070,97 | 1 016,15 | 49,06 | 9712,93 | 1 016,15 | 10,46 |  |
| Приобретение щебня известнякового для ремонта дорог | Итого | 156,52 | 0,00 | - | 674,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 156,52 | 0,00 | - | 674,00 | 0,00 | - |  |
| Услуги автогрейдера и катка для ремонта дорог | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 126,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 126,00 | 0,00 | - |  |
| Услуги по уборке территории поселения в зимней период (уборка снега) | Итого | 180,20 | 133,40 | 74 | 380,20 | 133,40 | 35,08 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 180,20 | 133,40 | 74 | 380,20 | 133,40 | 35,08 |  |
| Услуги по уборке территории поселения в летний период (скашивание травы) | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 590,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 590,00 | 0,00 | - |  |
| Приобретение новогодних световых фигур и елей | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 300,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 300,00 | 0,00 | - |  |
| Услуги по установке и демонтажу новогодних конструкций (ель, световые фигуры) | Итого | 70,00 | 60,55 | 86,50 | 150,00 | 60,55 | 40,36 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 70,00 | 60,55 | 86,50 | 150,00 | 60,55 | 40,36 |  |
| Услуги по ликвидации аварийных деревьев | Итого | 112 | 111,60 | 99,64 | 400,00 | 111,60 | 27,90 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 112 | 111,60 | 99,64 | 400,00 | 111,60 | 27,90 |  |
| Ремонт конструкций малых архитектурных форм и детского игрового оборудования | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 200,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 200,00 | 0,00 | - |  |
| Приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 300,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 300,00 | 0,00 | - |  |
| Приобретение и установка ограждений | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | 0,00 | - |  |
| Расходы на чистку колодцев, приобретение материалов для ремонта срубов колодцев, анализ качества воды | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 400,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 400,00 | 0,00 | - |  |
| Услуги по аренде за пользование имуществом (гараж) | Итого | 33,00 | 33,00 | 100 | 132,00 | 33,00 | 25 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 33,00 | 33,00 | 100 | 132,00 | 33 | 25 |  |
| Услуги по содержанию автотранспортных средств (автомойка, шиномонтаж, техосмотр, ремонт легковых автомобилей и трактора) | Итого | 91,39 | 57,02 | 62,39 | 381,20 | 57,02 | 14,95 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 91,39 | 57,02 | 62,39 | 381,20 | 57,02 | 14,95 |  |
| Расходы на проведение экспертной оценки (оценка автотранспортных средств) | Итого | 10,00 | 7,00 | 70 | 10,00 | 7,00 | 70 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 10,00 | 7,00 | 70 | 10,00 | 7,00 | 70 |  |
| Услуги по страхованию автотранспортных средств | Итого | 7,00 | 2,01 | 28,71 | 178,00 | 2,01 | 1,12 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 7,00 | 2,01 | 28,71 | 178,00 | 2,01 | 1,12 |  |
| Приобретение ГСМ для автотранспортных средств (бензин А-95, дизельное топливо) | Итого | 156,82 | 0,00 | - | 627,30 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 156,82 | 0,00 | - | 627,30 | 0,00 | - |  |
| Приобретение запчастей для автотранспортных средств | Итого | 57,75 | 6,96 | 12,05 | 231,00 | 6,96 | 3,01 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 57,75 | 6,96 | 12,05 | 231,00 | 6,96 | 3,01 |  |
| Услуги по медицинскому обследованию сотрудников | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 12,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 12,00 | 0,00 | - |  |
| Приобретение пользовательских прав на программное обеспечение | Итого | 25,20 | 19,80 | 78,57 | 25,20 | 19,80 | 78,57 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 25,20 | 19,80 | 78,57 | 25,20 | 19,80 | 78,57 |  |
| Услуги по заправке и ремонту картриджей | Итого | 4,00 | 3,94 | 98,50 | 8,36 | 3,94 | 47,12 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4,00 | 3,94 | 98,50 | 8,36 | 3,94 | 47,12 |  |
| Приобретение и установка, ремонт досок объявлений | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 70,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 70,00 | 0,00 | - |  |
| Услуги по изготовлению и установке табличек (название улиц, населенных пунктов, дорожных знаков, предупредительных табличек на здания) | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 50,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 50,00 | 0,00 | - |  |
| Приобретение основных средств для организации работы муниципального казенного учреждения | Итого | 52,32 | 5,49 | 10,49 | 52,32 | 5,49 | 10,49 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 52,32 | 5,49 | 10,49 | 52,32 | 5,49 | 10,49 |  |
| Приобретение урн, скамеек, вазонов для благоустройства территории поселения | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | 0,00 | - |  |
| Приобретение венков и цветов для празднования Дня Победы | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 20,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 20,00 | 0,00 | - |  |
| Приобретение рассады цветов | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 50,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 50,00 | 0,00 | - |  |
| Приобретение леек и ведер | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 2,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 2,00 | 0,00 | - |  |
| Приобретение грунта для вазонов и клумб | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 30,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 30,00 | 0,00 | - |  |
| Закупка песка (песочницы, волейбольная площадка) | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 40,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 40,00 | 0,00 | - |  |
| Приобретение материальных запасов для благоустройства территории поселения | Итого | 40,52 | 5,50 | 13,57 | 162,10 | 5,50 | 3,4 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 40,52 | 5,50 | 13,57 | 162,10 | 5,50 | 3,4 |  |
| Приобретение ГСМ для пилы, косы | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 13,75 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 13,75 | 0,00 | - |  |
| Приобретение обрезной доски для ремонта спортивных и детских площадок | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 8,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 8,00 | 0,00 | - |  |
| Приобретение хозяйственных товаров, канцелярских товаров, бумаги офисной для организации работы муниципального казенного учреждения | Итого | 8,52 | 0,00 | - | 34,10 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 8,52 | 0,00 | - | 34,10 | 0,00 | - |  |
| Услуги муниципального казенного учреждения | Итого | 965,73 | 569,88 | 59,01 | 3855,40 | 569,88 | 14,78 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 965,73 | 569,88 | 59,01 | 3855,40 | 569,88 | 14,78 |  |
| Задача 8 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Итого | 11 779,71 | 11 779,71 | 100 | 38 284,068 | 11 779,71 | 30,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 4 740,95 | 4 740,95 | 100 | 15 408,085 | 4 740,95 | 30,7 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2 374,21 | 2 374,21 | 100 | 7 716,173 | 2 374,21 | 30,7 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4 664,55 | 4 664,55 | 100 | 15 159,81 | 4 664,55 | 30,7 |  |
| Обеспечение мероприятий по расселению многоквартирных домов | Итого | 11 779,71 | 11 779,71 | 100 | 38 284,068 | 11 779,71 | 31 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 4 740,95 | 4 740,95 | 100 | 15 408,085 | 4 740,95 | 31 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 3 546,11 | 3 546,11 | 100 | 7 716,173 | 3 546,11 | 46 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3 492,65 | 3 492,65 | 100 | 15 159,81 | 3 492,65 | 23 |  |
| Задача 9 Реализация местных инициатив граждан | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 500,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 500,00 | 0,00 | - |  |
| Установка детской игровой площадки в д. Ротково | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 160,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 160,00 | 0,00 | - |  |
| Чистка пожарного водоема в д. Химози | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 40,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 40,00 | 0,00 | - |  |
| Организация парково-досуговой зоны в д. Вопша | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 200,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 200,00 | 0,00 | - |  |
| Ремонт участка дорожного покрытия в щебневом исполнении ул. Восточная в д. Химози | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | 0,00 | - |  |
| Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 56,49 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 56,49 | 0,00 | - |  |
| Задача 1 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 56,49 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 56,49 | 0,00 | - |  |
| Очистка пожарного водоёма в д. Химози, ул. Крайняя | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 50,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 50,00 | 0,00 | - |  |
| Замер сопротивления изоляции электропроводки | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 6,49 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 6,49 | 0,00 | - |  |
| Подпрограмма 3 Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Итого | 82,5 | 7,5 | 9,09 | 3594,30 | 7,5 | 0,20 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 82,5 | 7,5 | 9,09 | 3594,30 | 7,5 | 0,20 |  |
| Задача 1 Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Итого | 75,00 | 0,00 | - | 3500,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 75,00 | 0,00 | - | 3500,00 | 0,00 | - |  |
| Подготовка проектов планировки и межевания Земли общего пользования и государственная собственность, на которые не разграничена | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 1 500,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 1 500,00 | 0,00 | - |  |
| Топографическая съёмка, подготовка и согласование градостроительных планов земельных участков | Итого | 75,00 | 0,00 | - | 500,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 75,00 | 0,00 | - | 500,00 | 0,0 | - |  |
| Подготовка карта–планов границ населённых пунктов поселения | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 1500,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 1500,00 | 0,0 | - |  |
| Задача 2 Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства | Итого | 7,5 | 7,5 | 100 | 30,00 | 7,5 | 25 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 7,5 | 7,5 | 100 | 30,00 | 7,5 | 25 |  |
| Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение ресурсной поддержки продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие в продвижении продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки | Итого | 7,5 | 7,5 | 100 | 30,00 | 7,5 | 25 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |  | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 7,5 | 7,5 | 100 | 30,00 | 7,5 | 25 |  |
| Задача 3 Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 64,30 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 64,30 | 0,00 | - |  |
| Создание временных рабочих мест | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 64,30 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 64,30 | 0,00 | - |  |
| Подпрограмма 4 Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение | Итого | 1 976,76 | 1 289,81 | 65,2 | 10 421,26 | 1 289,81 | 12,4 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1 976,76 | 1 289,81 | 65,2 | 10 421,26 | 1 289,81 | 12,4 |  |
| Задача 1 Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам Организация и проведение культурно массовых мероприятий: День местного самоуправления (21 апреля), Последний звонок (25 мая), День предпринимателя (26 мая), День семьи, любви и верности (08 июля), День поселения (последняя пятница июля); День Знаний (1 сентября); День дошкольного работника (27 сентября), День Учителя (5 октября), День работника сельского хозяйства (11 октября), Новый год (25 по 31 декабря) | Итого | 125,37 | 34,07 | 27,2 | 494,30 | 34,07 | 6,9 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 125,37 | 34,07 | 27,2 | 494,30 | 34,07 | 6,9 |  |
| Приобретение подарков цветочной продукции для вручения, выпускникам, первоклассникам, учителям, почётным жителям и др. | Итого | 31,37 | 20,07 | 63,97 | 118,46 | 20,07 | 16,94 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 31,37 | 20,07 | 63,97 | 118,46 | 20,07 | 16,94 |  |
| Оказание услуг при проведении мероприятий (музыкальное сопровождение, оплата работы привлечённых специалистов, аренда туалетной кабины) | Итого | 34,00 | 0,00 | - | 131,95 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 34,00 | 0,00 | - | 131,95 | 0,00 | - |  |
| Изготовление продукции с символикой поселения (вазы, флажки, брелоки, значки, шарики) | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 73,05 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 73,05 | 0,00 | - |  |
| Приобретение одноразовой посуды для организации встреч | Итого | 5,00 | 0,00 | - | 13,02 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 5,00 | 0,00 | - | 13,02 | 0,00 | - |  |
| Изготовление полиграфической продукции | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 4,82 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 4,82 | 0,00 | - |  |
| Приобретение подарков, цветочной продукции для вручения ветеранам; приобретение венков для возложения и т.д. | Итого | 40,00 | 14,00 | 35 | 94,00 | 14,00 | 14,89 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 40,00 | 14,00 | 35 | 94,00 | 14,00 | 14,89 |  |
| Приобретение одноразовой посуды для организации встреч | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
| Транспортные услуги для организации участия ВОВ, ЖБЛ в праздничных мероприятиях, посещения выставок, концертов и др. поездок | Итого | 15,00 | 0,00 | - | 50,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 15,00 | 0,00 | - | 50,00 | 0,00 | - |  |
| Приобретение одноразовой посуды для организации встреч | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 1,20 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 1,20 | 0,00 | - |  |
| Транспортные услуги для организации участия ВОВ, ЖБЛ, инвалидов в праздничных мероприятиях, посещения выставок, концертов и др. поездок | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 5,40 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 5,40 | 0,00 | - |  |
| Задача 2 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | Итого | 1636,52 | 1144,43 | 69,93 | 8925,80 | 1144,43 | 12,82 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1636,52 | 1144,43 | 69,93 | 8925,80 | 1144,43 | 12,82 |  |
| Услуги МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» | Итого | 1636,52 | 1144,43 | 69,93 | 8925,80 | 1144,43 | 12,82 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1636,52 | 1144,43 | 69,93 | 8925,80 | 1144,43 | 12,82 |  |
| Задача 3 Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Итого | 214,87 | 111,31 | 51,80 | 1001,16 | 111,31 | 11,11 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 214,87 | 111,31 | 51,80 | 1026,16 | 111,31 | 11,11 |  |
| Организация мероприятий по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Итого | 214,87 | 111,31 | 51,80 | 1001,16 | 111,31 | 11,11 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 214,87 | 111,31 | 51,80 | 1026,16 | 111,31 | 11,11 |  |
| Подпрограмма 5 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение | Итого | 552,84 | 324,73 | 58,7 | 3094,26 | 324,73 | 10,49 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 552,84 | 324,73 | 58,7 | 3094,26 | 324,73 | 10,49 |  |
| Задача 1 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | Итого | 552,84 | 324,73 | 58,73 | 2727,77 | 324,73 | 11,90 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 552,84 | 324,73 | 58,73 | 2727,77 | 324,73 | 11,90 |  |
| Услуги МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» | Итого | 552,84 | 324,73 | 58,73 | 2727,77 | 324,73 | 11,90 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 552,84 | 324,73 | 58,73 | 2727,77 | 324,73 | 11,90 |  |
| Задача 2 Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан в летний период 2016 года | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 366,49 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 366,49 | 0,00 | - |  |
| Организация 33 временных оплачиваемых мест для подростков и 3 руководителей трудовой бригады | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 366,49 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 366,49 | 0,00 | - |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 18 708,76 | 16 065,67 | 85,8 | 87 315,34 | 16 065,67 | 18,4 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 4 740,95 | 4 740,95 | 100 | 15 408,085 | 4 740,95 | 30,7 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2 374,21 | 2 374,21 | 100 | 8 421,473 | 2 374,21 | 28,1 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 11 593,6 | 8 950,51 | 77,2 | 63 485,78 | 8 950,51 | 14,09 |  |

Согласовано

Начальник отдела бюджетного учета и отчетности – главный бухгалтер

____________________ Ю.Н. Никулина

подпись

Исполнитель

Экономист                  ____________________ Ю.А. Усачёва

подпись