Утверждаю

Глава администрации ______________М.В. Бычинина

подпись

Квартальный отчет о выполнении муниципальной программы муниципального образования Большекоппанское сельское поселение

«Социально-экономическое развитие муниципального образования Большеколпанское сельское поселение

Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 и плановый период 2019-2024 гг.» за 2 квартал 2019 года»

| Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За 2 квартал 2019 года | С начала текущего года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланированный объем финансирования на 2 квартал 2019 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения | Запланированный объем финансирования (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Итого | 11 568,11 | 12 867,19 | 111,23 | 33 316,10 | 16 685,89 | 50,10 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,72 | 93,72 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2 669,57 | 2 669,57 | 100 | 4 158,30 | 3 608,94 | 87,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 8 898,54 | 10 197,62 | 115,00 | 28 924,08 | 12 983,23 | 45,00 |  |
| Задача 1 Организовать работы и услуги в области ЖКХ | Итого | 430,00 | 397,09 | 92,40 | 2 567,01 | 1 554,90 | 60,60 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 93,72 | 93,72 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 845,74 | 845,74 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 430,00 | 397,09 | 92,40 | 1 627,55 | 615,44 | 37,80 |  |
| Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 290,00 | 288,60 | 99,52 | 1 153,10 | 479,89 | 42,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 290,00 | 288,60 | 99,52 | 1 153,10 | 479,89 | 42,00 |  |
| Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства | Итого | 140,00 | 108,49 | 77,50 | 462,00 | 123,10 | 27,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 140,00 | 108,49 | 77,50 | 462,00 | 123,10 | 27,00 |  |
| Мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,91 | 951,91 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 93,72 | 93,72 | 100 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 845,74 | 845,74 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,45 | 12,45 | 100 |  |
| Мероприятия по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Жильё для молодежи» | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по предоставлению социальных выплат, компенсаций, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2 Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территории поселения, приведение в качественное состояние элементов благоустройства | Итого | 1 638,56 | 943,02 | 57,60 | 8 394,29 | 2 088,48 | 25,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 533,86 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1 638,56 | 943,02 | 57,60 | 7 860,43 | 2 088,48 | 26,60 |  |
| Мероприятия по организации уличного освещения | Итого | 380,55 | 195,43 | 51,40 | 2 501,33 | 1 174,20 | 47,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 380,55 | 195,43 | 51,40 | 2 501,33 | 1 174,20 | 47,00 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Итого | 1 202,02 | 691,60 | 58,00 | 4 808,10 | 847,29 | 18,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1 202,02 | 691,60 | 58,00 | 4 808,10 | 847,29 | 18,00 |  |
| Реализация мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 768,86 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 533,86 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных объектов | Итого | 55,99 | 55,99 | 100 | 316,00 | 66,99 | 21,2 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 55,99 | 55,99 | 100 | 316,00 | 66,99 | 21,2 |  |
| Мероприятия по приобретению и установке детской площадки в микрорайоне «Речной» | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 3 Организовать и выполнить работы в области коммунального хозяйства | Итого | 60,00 | 51,13 | 85,22 | 650,64 | 51,16 | 8,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 60,00 | 51,13 | 85,22 | 650,64 | 51,16 | 8,00 |  |
| Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | Итого | 60,00 | 51,13 | 85,22 | 123,14 | 51,16 | 42,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 60,00 | 51,13 | 85,22 | 123,14 | 51,16 | 42,00 |  |
| Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству распределительного газопровода | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 4 Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения | Итого | 9 461,30 | 9 171,43 | 97,00 | 12 139,74 | 9 207,43 | 76,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2 778,70 | 2 669,57 | 96,10 | 2 778,70 | 2 669,57 | 96,10 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 6 682,60 | 6 501,86 | 97,30 | 9 361,04 | 6 537,86 | 70,00 |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 5 295,14 | 5 295,14 | 100 | 7 923,78 | 5 313,14 | 67,10 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 5 295,14 | 5 295,14 | 100 | 7 923,78 | 5 313,14 | 67,10 |  |
| Мероприятия по ремонту автомобильных дорог с щебеночным покрытием | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2 027,55 | 1 824,52 | 90,00 | 2 027,55 | 1 824,52 | 90,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1 749,90 | 1 640,77 | 94,00 | 1 749,90 | 1 640,77 | 94,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 277 65 | 183,75 | 66,20 | 277,65 | 183,75 | 66,20 |  |
| Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по 3-оз | Итого | 2 138,61 | 2 051,77 | 96,00 | 2 138,61 | 2 051,77 | 96,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1 028,80 | 1 028,80 | 100,00 | 1 028,80 | 1028,80 | 100,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |  |  |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1 109,81 | 1 022,97 | 92,20 | 1 109,81 | 1 022,97 | 92,20 |  |
| Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,80 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 5 Создание условий для проведения работ по благоустройству | Итого | 4 144,41 | 2 304,53 | 56,00 | 9 564,42 | 3 801,92 | 40,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4 144,41 | 2 304,53 | 56,00 | 9 564,42 | 3 801,92 | 40,00 |  |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (МКУ) | Итого | 4 144,41 | 2 304,53 | 56,00 | 9 564,42 | 3 801,92 | 40,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4 144,41 | 2 304,53 | 56,00 | 9 564,42 | 3 801,92 | 40,00 |  |
| Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 |  |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 |  |  |  |
| Задача 1 Проведение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2 Обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения на территории муниципального образования | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |  |  |  |
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 3 Обеспечить профилактику терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по обеспечению профилактики терроризма, экстремизма на территории муниципального образования | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 3 Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Итого | 135,00 | 40,00 | 30,00 | 727,56 | 76,00 | 10,50 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 135,00 | 40,00 | 30,00 | 727,56 | 76,00 | 10,50 |  |
| Задача 1 Подготовка технических планов объектов и сооружений, межевых планов земельных участков, актов обследования объектов капитального строительства и схем газоснабжения населённых пунктов: д.Парицы, д.Вопша, д.Тихковицы | Итого | 135,00 | 40,00 | 30,00 | 717,56 | 76,00 | 11,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 135,00 | 40,00 | 30,00 | 717,56 | 76,00 | 11,00 |  |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Итого | 135,00 | 40,00 | 30,00 | 717,56 | 76,00 | 11,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 135,00 | 40,00 | 30,00 | 717,56 | 76,00 | 11,00 |  |
| Задача 2 Создание условий для развития и поддержки предпринимательства | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 4 Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Итого | 3 054,49 | 2 548,23 | 83,43 | 10 493,29 | 4 009,56 | 38,21 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 372,40 | 589,95 | 158,42 | 1 489,60 | 589,95 | 40,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2 682,09 | 1 958,28 | 73,00 | 9 003,69 | 3 419,61 | 38,00 |  |
| Задача 1 Организовать условия для проведения культурно-массовых мероприятий | Итого | 390,00 | 385,53 | 98,90 | 770,00 | 385,53 | 50,10 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 390,00 | 385,53 | 98,90 | 770,00 | 385,53 | 50,10 |  |
| Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам | Итого | 390,00 | 385,53 | 98,90 | 770,00 | 385,53 | 50,10 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 390,00 | 385,53 | 98,90 | 770,00 | 385,53 | 50,10 |  |
| Проведение мероприятия, посвященного подведению итогов смотра-конкурса «Подворье» | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,07 |  |
| Задача 2 Создать условия для обеспечения деятельности подведомственных учреждений культуры и муниципальных библиотек | Итого | 2 664,49 | 2 162,70 | 81,20 | 9 723,29 | 3 624,02 | 37,30 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |  |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 372,40 | 589,95 | 158,42 | 1 489,60 | 589,95 | 40,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2 292,09 | 1 572,75 | 69,00 | 8 233,69 | 3 034,07 | 37,00 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» | Итого | 2 284,65 | 1 753,88 | 77,00 | 8 182,46 | 2 976,39 | 37,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 297,92 | 470,17 | 158,00 | 1 191,68 | 470,17 | 40,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1 986,73 | 1 283,71 | 65,00 | 6 990,78 | 2 506,22 | 36,00 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Итого | 379,84 | 408,82 | 108,00 | 1 540,83 | 647,63 | 42,03 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 74,48 | 119,78 | 161,00 | 297,92 | 119,78 | 40,21 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 305,36 | 289,04 | 95,00 | 1 242,91 | 527,85 | 42,47 |  |
| Подпрограмма 5 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение | Итого | 776,17 | 721,79 | 93,00 | 2 077,15 | 932,67 | 45,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 776,17 | 721,79 | 93,00 | 2 077,15 | 932,67 | 45,00 |  |
| Задача 1 Создание условий для обеспечения деятельности МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» | Итого | 376,17 | 327,33 | 87,01 | 1 458,79 | 538,21 | 37,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 376,17 | 327,33 | 87,01 | 1 458,79 | 538,21 | 37,00 |  |
| Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений физкультуры и спорта | Итого | 376,17 | 327,33 | 87,01 | 1 458,79 | 538,21 | 37,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 376,17 | 327,33 | 87,01 | 1 458,79 | 538,21 | 37,00 |  |
| Задача 2 Организовывать физкультурно-спортивные и досуговые мероприятия для сохранения и укрепления здоровья с максимальным привлечением к ним детей и подростков | Итого | 400,00 | 394,46 | 99,00 | 618,36 | 394,46 | 64,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 400,00 | 394,46 | 99,00 | 618,36 | 394,46 | 64,00 |  |
| Комплексные меры по профилактике безнадзорности и права нарушений несовершеннолетних граждан | Итого | 400,00 | 394,46 | 99,00 | 618,36 | 394,46 | 64,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 400,00 | 394,46 | 99,00 | 618,36 | 394,46 | 64,00 |  |
| Подпрограмма 6 Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение | Итого | 38,10 | 38,10 | 100 | 6 800,00 | 65,88 | 8,24 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 2 112,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 3 888,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 38,10 | 38,10 | 100 | 800,00 | 65,88 | 8,24 |  |
| Мероприятия по благоустройству и озеленению дворовых территорий по адресу: д.Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, у д.10 | Итого | 38,10 | 38,10 | 100 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 38,10 | 38,10 | 100 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по благоустройству и озеленению общественных территорий по адресу: д.Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы, у д.11 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 350,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 2 112,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 3 888,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятия по разработке дизайн-проекта, сметы, экспертиза сметы | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 27,78 | 27,78 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 27,78 | 27,78 |  |
| Мероприятия по строительному контролю | Итого | 38,10 | 38,10 | 100 | 100,00 | 38,10 | 38,10 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 38,10 | 38,10 | 100 | 100,00 | 38,10 | 38,10 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 27 664,27 | 16 215,32 | 59,00 | 53 637,10 | 21 769,99 | 41,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 205,72 | 93,72 | 100,00 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 3 041,97 | 3 259,53 | 107,20 | 9 535,91 | 4 105,28 | 35,30 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 24 622,30 | 12 955,79 | 52,62 | 41 895,47 | 17 570,99 | 42,00 |  |

Согласовано

Начальник отдела бюджетного учёта и отчётности – главный бухгалтер                                                                                                                                19.07.2019 г.

____________________ Никонова Е.Ю.

подпись

Исполнитель

Ведущий специалист по экономическому планированию

____________________ Нагина О.Н.

подпись