Утверждаю

Глава администрации ______________М.В. Бычинина

подпись

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы муниципального образования Большекоппанское сельское поселение

«Социально-экономическое развитие муниципального образования Большеколпанское сельское поселение

Гатчинского муниципального района Ленинградской области за 2016 год»

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За январь-декабрь 2016 года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запланированный объем финансирования на 2016 год (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения | Пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1 «ЖКХ, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Итого | 81 539,91 | 80 736,01 | 99 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 14 874,25 | 14 874,25 | 100 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 10 377,15 | 10 377,15 | 100 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 56 288,51 | 55 484,61 | 99 |  |
|  | Задача 1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Итого | 318,07 | 268,2 | 84 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 318,07 | 268,2 | 84 |  |
|  | Ремонт и модернизация сетей уличного освещения в д. Парицы | Итого | 170,5 | 156,4 | 92 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 170,5 | 156,4 | 92 |  |
|  | Услуги по передаче данных | Итого | 77,57 | 64,4 | 83 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 77,57 | 64,4 | 83 |  |
|  | Ремонт и техническое обслуживание сетей уличного освещения | Итого | 70,00 | 47,4 | 68 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | - | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 70,00 | 47,4 | 68 |  |
|  | Задача 2 Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Итого | 11 442,59 | 11 139,38 | 97 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 1 341,60 | 1 341,60 | 100 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 10 100,99 | 9 797,78 | 97 |  |
|  | Благоустройство территории прилегающей к многоэтажным жилым домам в д. Большие Колпаны | Итого | 5000,00 | 4 975,00 | 99,5 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 5000,00 | 4 975,00 | 99,5 |  |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок мусора | Итого | 481,25 | 481,25 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 481,25 | 481,25 | 100 |  |
|  | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | Итого | 66,00 | 5,00 | 8,3 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 66,00 | 5,00 | 8,3 |  |
|  | Мероприятия по организации уличного освещения | Итого | 1952,49 | 1784,48 | 91 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 1952,49 | 1784,48 | 91 |  |
|  | Сбор отходов потребления в мусорные баки, контейнеры в д. Ротково, д. Старое Хинколово, д. Вопша | Итого | 58,72 | 58,72 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 58,72 | 58,72 | 100 |  |
|  | Утилизация биологических отходов | Итого | 9,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 9,00 | 0,00 | - |  |
|  | Утилизация энергосберегающих ламп | Итого | 4,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 4,00 | 0,00 | - |  |
|  | Реконструкция детской спортивно-игровой площадки в д. Большие Колпаны, ул. Садовая д.1 | Итого | 2450,05 | 2450,05 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 1 341,60 | 1341,60 | 100 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 1 108,45 | 1108,45 | 100 |  |
|  | Спил деревьев-угроз | Итого | 1 248,38 | 1 248,38 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 1 248,38 | 1 248,38 | 100 |  |
|  | Приобретение детского игрового оборудования | Итого | 36,2 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 36,2 | 0,00 | - |  |
|  | Противоклещевая обработка акарицидными средствами в природных очагах | Итого | 74,40 | 74,40 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 74,40 | 74,40 | 100 |  |
|  | Разработка концепции благоустройства территории | Итого | 30,00 | 30,00 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 30,00 | 30,00 | 100 |  |
|  | Строительный контроль по монтажу улично-игрового комплекса по адресу: д.Большие Колпаны, ул. Садовая, д.1 | Итого | 32,10 | 32,10 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 32,10 | 32,10 | 100 |  |
|  | Задача 3 Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 15 800,98 | 15 777,2 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 705,30 | 705,30 | 100 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 15 095,68 | 15 071,86 | 100 |  |
|  | Ремонт асфальтобенного покрытия по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Тихковицы, участок дороги от д.95 до д.135, площадью 1604 м2, протяженностью 401м | Итого | 1375,5 | 1370,2 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 705,30 | 705,30 | 100 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 670,20 | 664,9 | 99 |  |
|  | Ремонт дороги по адресу: д. Малые Колпаны, ул. Центральная | Итого | 4614,87 | 4614,87 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 4614,87 | 4614,87 | 100 |  |
|  | Ремонт дороги по адресу: д. Большие Колпаны, ул. Терешковой | Итого | 1247,13 | 1247,13 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 1247,13 | 1247,13 | 100 |  |
|  | Ремонт дороги по адресу: д. Большие Колпаны, ул. Кооперативная | Итого | 783,98 | 783,98 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 783,98 | 783,98 | 100 |  |
|  | Ремонт дороги по адресу: д. Большие Колпаны, ул. Средняя | Итого | 1095,45 | 1095,45 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 1095,45 | 1095,45 | 100 |  |
|  | Ремонт дороги по адресу: д. Новые Черницы, ул. Южная | Итого | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Услуги по осуществлению технического надзора | Итого | 300,00 | 282,63 | 94 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 300,00 | 282,63 | 94 |  |
|  | Экспертиза проектно-сметной документации | Итого | 19,00 | 19,00 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 19,00 | 19,00 | 100 |  |
|  | Мероприятия по безопасности дорожного движения (установка знаков искусственных неровностей, монтаж лежачих полицейских) | Итого | 500,00 | 498,85 | 99 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 500,00 | 498,85 | 99 |  |
|  | Ремонт дороги по адресу: д. Химози, ул. Озерная | Итого | 3 524,51 | 3524,51 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 3 524,51 | 3524,51 | 100 |  |
|  | Ремонт дорожного покрытия с. Никольское ул. Кооперативная | Итого | 1372,15 | 1372,15 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 1372,15 | 1372,15 | 100 |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу : Ленинградская область, Гатчинский район, д. Большие Колпаны, ул. 30 Лет Победы д.10 | Итого | 176,00 | 176,00 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 176,00 | 176,00 | 100 |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу : Ленинградская область, Гатчинский район, д. Большие Колпаны, ул. 30 Лет Победы 3 а | Итого | 248,28 | 248,28 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 248,28 | 248,28 | 100 |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу : Ленинградская область, Гатчинский район, д.Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы ,д.3(парковка) | Итого | 94,62 | 94,62 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 94,62 | 94,62 | 100 |  |
|  | Ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу : Ленинградская область, Гатчинский район, д.Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы ,д.3(пешеходная дорожка) | Итого | 73,93 | 73,93 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 73,93 | 73,93 | 100 |  |
|  | Устройство стоянок у дворовой территории многоквартирных домов по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, Большеколпанское сельское поселение, д. Вопша, д. №1, №2 | Итого | 136,12 | 136,12 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 136,12 | 136,12 | 100 |  |
|  | Выполнение работ по обследованию и разработке сметной документации на ремонт улично-дорожной сети в д. Большие Колпаны муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области . | Итого | 139,50 | 139,50 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 139,50 | 139,50 | 100 |  |
|  | Устройство щебеночного покрытия подъезда к ручью Сиворицкий ул. Кооперативная с.Никольское. | Итого | 99,94 | 99,94 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 99,94 | 99,94 | 100 |  |
|  | Задача 4 Мероприятия в области жилищного хозяйства | Итого | 300,00 | 287,38 | 96 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 300,00 | 287,38 | 96 |  |
|  | Оплата услуг ЕИРЦ, плата за содержание свободного жилья | Итого | 300,00 | 287,38 | 96 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 300,00 | 287,38 | 96 |  |
|  | Задача 5 Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 730,00 | 702,84 | 96 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 730,00 | 702,84 | 96 |  |
|  | Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 730,00 | 702,84 | 96 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 730,00 | 702,84 | 96 |  |
|  | Задача 6 Содержание муниципального жилищного фонда, в том числе капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | Итого | 340,00 | 297,88 | 88 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 340,00 | 297,88 | 88 |  |
|  | Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда | Итого | 340,00 | 297,88 | 88 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 340,00 | 297,88 | 88 |  |
|  | Задача 7 Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территории поселения, привидение в качественное состояние элементов благоустройства | Итого | 9412,93 | 9081,46 | 96 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 9412,93 | 9081,46 | 96 |  |
|  | Приобретение щебня известнякового для ремонта дорог | Итого | 674,00 | 673,35 | 99,9 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 674,00 | 673,35 | 99,9 |  |
|  | Услуги автогрейдера и катка для ремонта дорог | Итого | 126,00 | 124,00 | 98,4 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 126,00 | 124,00 | 98,4 |  |
|  | Услуги по уборке территории поселения в зимней период (уборка снега) | Итого | 349,76 | 349,76 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 349,76 | 349,76 | 100 |  |
|  | Услуги по уборке территории поселения в летний период (скашивание травы) | Итого | 761,67 | 755,50 | 99 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 761,67 | 755,50 | 99 |  |
|  | Приобретение новогодних световых фигур и елей | Итого | 381,00 | 381,00 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 381,00 | 381,00 | 100 |  |
|  | Услуги по установке и демонтажу новогодних конструкций (ель, световые фигуры) | Итого | 150,00 | 149,91 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 150,00 | 149,91 | 100 |  |
|  | Услуги по ликвидации аварийных деревьев | Итого | 421,00 | 420,18 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 421,00 | 420,18 | 100 |  |
|  | Ремонт конструкций малых архитектурных форм и детского игрового оборудования | Итого | 200,00 | 199,75 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 200,00 | 199,75 | 100 |  |
|  | Приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования | Итого | 221,03 | 221,03 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 221,03 | 221,03 | 100 |  |
|  | Приобретение и установка ограждений | Итого | 100,00 | 99,40 | 99,4 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 99,40 | 99,4 |  |
|  | Расходы на чистку колодцев, приобретение материалов для ремонта срубов колодцев, анализ качества воды | Итого | 344,55 | 315,08 | 91,4 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 344,55 | 315,08 | 91,4 |  |
|  | Услуги по аренде за пользование имуществом (гараж) | Итого | 132,00 | 132,00 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 132,00 | 132,00 | 100 |  |
|  | Услуги по содержанию автотранспортных средств (автомойка, шиномонтаж, техосмотр, ремонт легковых автомобилей и трактора) | Итого | 194,74 | 155,01 | 80 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 194,74 | 155,01 | 80 |  |
|  | Расходы на проведение экспертной оценки (оценка автотранспортных средств) | Итого | 10,00 | 10,00 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 10,00 | 10,00 | 100 |  |
|  | Услуги по страхованию автотранспортных средств | Итого | 102,00 | 92,09 | 90,2 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 102,00 | 92,09 | 90,2 |  |
|  | Приобретение ГСМ для автотранспортных средств (бензин А-95, дизельное топливо) | Итого | 501,40 | 499,46 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 501,40 | 499,46 | 100 |  |
|  | Приобретение запчастей для автотранспортных средств | Итого | 188,20 | 187,29 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 188,20 | 187,29 | 100 |  |
|  | Услуги по медицинскому обследованию сотрудников | Итого | 16,12 | 16,12 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 16,12 | 16,12 | 100 |  |
|  | Приобретение пользовательских прав на программное обеспечение | Итого | 37,70 | 34,65 | 92 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 37,70 | 34,65 | 92 |  |
|  | Услуги по заправке и ремонту картриджей | Итого | 8,84 | 8,84 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 8,84 | 8,84 | 100 |  |
|  | Приобретение и установка, ремонт досок объявлений | Итого | 75,13 | 70,00 | 93 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 75,13 | 70,00 | 93 |  |
|  | Услуги по изготовлению и установке табличек (название улиц, населенных пунктов, дорожных знаков, предупредительных табличек на здания) | Итого | 24,94 | 3,30 | 13 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 24,94 | 3,30 | 13 |  |
|  | Приобретение основных средств для организации работы муниципального казенного учреждения | Итого | 95,56 | 95,55 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 95,56 | 95,55 | 100 |  |
|  | Приобретение урн, скамеек, вазонов для благоустройства территории поселения | Итого | 62,73 | 62,43 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 62,73 | 62,43 | 100 |  |
|  | Приобретение венков и цветов для празднования Дня Победы | Итого | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Приобретение рассады цветов | Итого | 71,43 | 71,43 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 71,43 | 71,43 | 100 |  |
|  | Приобретение леек и ведер | Итого | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Приобретение грунта для вазонов и клумб | Итого | 30,00 | 30,00 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 30,00 | 30,00 | 100 |  |
|  | Закупка песка (песочницы, волейбольная площадка) | Итого | 49,64 | 49,64 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 49,64 | 49,64 | 100 |  |
|  | Приобретение материальных запасов для благоустройства территории поселения | Итого | 144,80 | 144,80 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 144,80 | 144,80 | 100 |  |
|  | Приобретение ГСМ для пилы, косы | Итого | 6,55 | 3,80 | 58 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 6,55 | 3,80 | 58 |  |
|  | Приобретение обрезной доски для ремонта спортивных и детских площадок | Итого | 8,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 8,00 | 0,00 | - |  |
|  | Приобретение хозяйственных товаров, канцелярских товаров, бумаги офисной для организации работы муниципального казенного учреждения | Итого | 36,55 | 36,24 | 99 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 36,55 | 36,24 | 99 |  |
|  | Услуги по обучению (семинар) | Итого | 19,94 | 19,94 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 19,94 | 19,94 | 100 |  |
|  | Услуги по оценке условий труда | Итого | 1,00 | 1,00 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 1,00 | 1,00 | 100 |  |
|  | Услуги по техническому обслуживанию ЭВМ | Итого | 11,25 | 11,25 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 11,25 | 11,25 | 100 |  |
|  | Услуги муниципального казенного учреждения | Итого | 3855,40 | 3657,66 | 95 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 3855,40 | 3657,66 | 95 |  |
|  | Задача 8 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Итого | 41 282,12 | 41 282,12 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 14 874,25 | 14874,25 | 100 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 7 448,83 | 7448,83 | 100 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 18 959,04 | 18959,04 | 100 |  |
|  | Обеспечение мероприятий по расселению многоквартирных домов | Итого | 37 008,29 | 37008,29 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 14 874,25 | 14874,25 | 100 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 7 448,83 | 7448,83 | 100 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 14 685,21 | 14685,21 | 100 |  |
|  | Приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве двух жилых помещений в муниципальном образовании Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Итого | 4273,82 | 4273,82 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 4273,82 | 4273,82 | 100 |  |
|  | Задача 9 Реализация местных инициатив граждан | Итого | 1280,22 | 1266,63 | 99 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 780,22 | 780,22 | 100 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 500,00 | 486,41 | 97 |  |
|  | Установка детской игровой площадки в д. Ротково | Итого | 400,00 | 397,00 | 99 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 240,00 | 240,00 | 100 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 160,00 | 157,00 | 98 |  |
|  | Чистка пожарного водоема в д. Химози | Итого | 100,00 | 92,63 | 93 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 60,00 | 60,00 | 100 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 40,00 | 32,63 | 82 |  |
|  | Организация парково-досуговой зоны в д. Вопша | Итого | 500,00 | 497,00 | 99 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 300,00 | 300,00 | 100 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 200,00 | 197,00 | 99 |  |
|  | Ремонт участка дорожного покрытия в щебневом исполнении ул. Восточная в д. Химози | Итого | 180,22 | 180,22 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 120,22 | 120,22 | 100 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 60,00 | 60,00 | 100 |  |
|  | Ремонт участка дорожного покрытия в щебенчатом исполнении ул. Лесная, д. Тихковицы | Итого | 100,00 | 99,78 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 60,00 | 60,00 | 100 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 40,00 | 39,78 | 99 |  |
|  | Задача 10 Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Итого | 633,00 | 632,92 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 101,20 | 101,20 | 100 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 531,80 | 531,7 | 100 |  |
|  | Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Итого | 567,48 | 567,4 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 101,20 | 101,20 | 100 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 466,28 | 466,20 | 100 |  |
|  | Оценка эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Итого | 65,52 | 65,52 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 65,52 | 65,52 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Итого | 201,49 | 138,34 | 69 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 201,49 | 138,34 | 69 |  |
|  | Задача 1 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения | Итого | 56,49 | 56,49 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 56,49 | 56,49 | 100 |  |
|  | Приобретение установки лесопожарной ранцевой «Ангара» | Итого | 51,99 | 51,99 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 51,99 | 51,99 | 100 |  |
|  | Приобретение комлекта защитной экипировки пожарного-добровольца (КЗЭП) «Шанс-Д» | Итого | 4,5 | 4,5 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 4,5 | 4,5 | 100 |  |
|  | Задача 2 Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Итого | 145,00 | 81,85 | 56 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 145,00 | 81,85 | 56 |  |
|  | Приобретение водопропускных труб, муфт и колец | Итого | 85,00 | 81,85 | 96 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 85,00 | 81,85 | 96 |  |
|  | Замена водопропускных труб | Итого | 60,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 60,00 | 0,00 | - |  |
|  | Подпрограмма 3 «Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Итого | 897,62 | 880,79 | 98 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 897,62 | 880,79 | 98 |  |
|  | Задача 1 Подготовка проектов межевания, топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на государственный кадастровый учет (ГКУ) | Итого | 800,00 | 790,31 | 99 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 800,00 | 790,31 | 99 |  |
|  | Подготовка проектов межевания и топографическая съемка земельных участков мест захоронений (гражданских кладбищ) | Итого | 395,00 | 395,00 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 395,00 | 395,00 | 100 |  |
|  | Топографическая съемка земельных участков, подготовка технических планов на объекты, работы по координированию дорог, постановка объектов на ГКУ, подготовка схемы газоснабжения населенного пункта | Итого | 405,00 | 395,31 | 98 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 405,00 | 395,31 | 98 |  |
|  | Задача 2 Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства | Итого | 30,00 | 30,00 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 30,00 | 30,00 | 100 |  |
|  | Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечение ресурсной поддержки продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие в продвижении продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки | Итого | 30,00 | 30,00 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 30,00 | 30,00 | 100 |  |
|  | Задача 3 Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда | Итого | 67,62 | 60,48 | 89 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 67,62 | 60,48 | 89 |  |
|  | Создание временных рабочих мест | Итого | 67,62 | 60,48 | 89 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 67,62 | 60,48 | 89 |  |
|  | Подпрограмма 4 «Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение» | Итого | 8 406,18 | 8088,49 | 96 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 202,70 | 202,70 | 100 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 8 203,48 | 7 885,79 | 96 |  |
|  | Задача 1 Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам Организация и проведение культурно массовых мероприятий: День местного самоуправления (21 апреля), Последний звонок (25 мая), День предпринимателя (26 мая), День семьи, любви и верности (08 июля), День поселения (последняя пятница июля); День Знаний (1 сентября); День дошкольного работника (27 сентября), День Учителя (5 октября), День работника сельского хозяйства (11 октября), Новый год (25 по 31 декабря) | Итого | 541,29 | 486,28 | 90 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 541,29 | 486,28 | 90 |  |
|  | Приобретение подарков цветочной продукции для вручения, выпускникам, первоклассникам, учителям, почётным жителям и др. | Итого | 249,96 | 197,22 | 79 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 249,96 | 197,22 | 79 |  |
|  | Оказание услуг при проведении мероприятий (музыкальное сопровождение, оплата работы привлечённых специалистов, аренда туалетной кабины) | Итого | 195,95 | 193,68 | 99 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 195,95 | 193,68 | 99 |  |
|  | Изготовление продукции с символикой поселения (вазы, флажки, брелоки, значки, шарики) | Итого | 73,05 | 73,05 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 73,05 | 73,05 | 100 |  |
|  | Приобретение одноразовой посуды для организации встреч | Итого | 17,51 | 17,51 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 17,51 | 17,51 | 100 |  |
|  | Изготовление полиграфической продукции | Итого | 4,82 | 4,82 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 4,82 | 4,82 | 100 |  |
|  | Задача 2 Организация и проведение мероприятий военно-патриотической направленности Повышение интереса жителей к историческому и культурному наследию России, готовности сохранять, развивать и приумножать традиции. Организация и проведение военно-патриотических мероприятий, посвященных: Дню полного снятия блокады Ленинграда (27 января); День Победы (9 мая); День России (12 июня); День Памяти и скорби (22 июня) и др. | Итого | 146,40 | 142,00 | 97 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 146,40 | 142,00 | 97 |  |
|  | Приобретение подарков, цветочной продукции для вручения ветеранам; приобретение венков для возложения и т.д. | Итого | 94,00 | 94,00 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 94,00 | 94,00 | 100 |  |
|  | Приобретение одноразовой посуды для организации встреч | Итого | 2,40 | 2,40 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 2,40 | 2,40 | 100 |  |
|  | Транспортные услуги для организации участия ВОВ, ЖБЛ в праздничных мероприятиях, посещения выставок, концертов и др. поездок | Итого | 50,00 | 45,6 | 91 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 45,6 | 91 |  |
|  | Задача 3 Организация досуга пенсионеров и других социально незащищенных групп населения, основанная на принципах духовного и нравственного воспитания. Организация и проведение культурно массовых мероприятий, посвященных: 1.Дню пожилого человека (1 октября); 2.Декаде инвалидов (первая неделя декабря) и др. | Итого | 6,60 | 6,60 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 6,60 | 6,60 | 100 |  |
|  | Приобретение одноразовой посуды для организации встреч | Итого | 1,20 | 1,20 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 1,20 | 1,20 | 100 |  |
|  | Транспортные услуги для организации участия ВОВ, ЖБЛ, инвалидов в праздничных мероприятиях, посещения выставок, концертов и др. поездок | Итого | 5,40 | 5,40 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 5,40 | 5,40 | 100 |  |
|  | Задача 4 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | Итого | 6 688,85 | 6 430,69 | 96 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 180,83 | 180,83 | 100 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 6 508,02 | 6 249,86 | 96 |  |
|  | Услуги МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» | Итого | 6 688,85 | 6 430,69 | 96 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 180,83 | 180,83 | 100 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 6 508,02 | 6 249,86 | 96 |  |
|  | Задача 5 Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Итого | 1023,03 | 1022,92 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 21,87 | 21,87 | 100 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 1001,16 | 1001,05 | 100 |  |
|  | Организация мероприятий по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Итого | 1023,03 | 1022,92 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 21,87 | 21,87 | 100 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 1001,16 | 1001,05 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 5 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение | Итого | 4 269,91 | 4 269,48 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 4 269,91 | 4 269,48 | 100 |  |
|  | Задача 1 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | Итого | 3807,77 | 3807,41 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 3807,77 | 3807,41 | 100 |  |
|  | Услуги МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» | Итого | 3807,77 | 3807,41 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 3807,77 | 3807,41 | 100 |  |
|  | Задача 2 Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан в летний период 2016 года | Итого | 462,14 | 462,07 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 462,14 | 462,07 | 100 |  |
|  | Организация 36 временных оплачиваемых мест для подростков и 3 руководителей трудовой бригады | Итого | 462,14 | 462,07 | 100 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 462,14 | 462,07 | 100 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Итого | 95 315,11 | 94 113,11 | 98,7 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 14 874,25 | 14 874,25 | 100 |  |
|  |  | Средства бюджета Ленинградской области | 10 579,85 | 10 579,85 | 100 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  |  | Средства бюджета поселения | 69 861,01 | 68 659,01 | 98,3 |  |

Согласовано

Начальник отдела бюджетного учета и отчетности – главный бухгалтер

____________________ Ю.Н. Никулина

подпись

Исполнитель

Экономист                  ____________________ Ю.А. Усачёва

подпись