Администрация муниципального образования

Большеколпанское сельское поселение

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» марта 2022г.										           № 71

О мерах по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Большеколпанского сельского поселения в 2022 году

На основании Федеральных законов от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Устава Большеколпанского сельского поселения, в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и безаварийного пропуска весеннего половодья 2022 года, администрация Большеколпанского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Создать оперативный штаб Большеколпанского сельского поселения по координации действий сил и средств Большеколпанского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период подготовки и пропуска весеннего половодья 2022 года (Приложение №1).

- Утвердить План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Большеколпанского сельского поселения в период весеннего половодья 2022 года (Приложение 2).

- Заместителю главы администрации Ефременкову В.А. в срок до 30.03.2022 года:

-организовать работу по проведению противопаводковых мероприятий в зонах возможного затопления (подтопления) населенных пунктов, уточнению Плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

-уточнить план эвакуации населения из зон подтопления и организовать подготовку мест для временного размещения пострадавших и предусмотреть проведение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения.

- уточнить сведения о наличии на предприятиях и в организациях инженерной, строительной техники и транспортных средств, привлекаемых к мероприятиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Большеколпанского сельского поселения в период пропуска паводковых вод в 2022 году, а также организации и проведении временного отселения населения из зон возможного затопления (подтопления).

-проверить готовность нештатных аварийно-спасательных формирований, привлекаемых для предупреждения и ликвидации ЧС в зонах возможного затопления (подтопления).

-организовать через официальный сайт муниципального образования информирование населения о складывающейся обстановке в период пропуска весеннего половодья 2022 года.

4.Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                            М.В. Бычинина

Д.И. Федоров

(81371) 61-457

Приложение № 1

к постановлению администрации

Большеколпанского сельского поселения

от «24» марта 2022г. № 71

Персональный состав

оперативного штаба Большеколпанского сельского поселения по координации действий сил и средств Большеколпанского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период подготовки и пропуска весеннего половодья 2022 года

Руководитель штаба:

Бычинина М.В. – глава администрации Большеколпанского сельского поселения

Заместитель руководителя штаба:

Ефременков В.А. – заместитель главы администрации Большеколпанского сельского поселения

Состав штаба:

Федоров Д.И. – директор МКУ БСП ГМР ЛО «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

Кемпи Е.М.- ведущий специалист по землеустройству администрации Большеколпанского сельского поселения

Кретова О.В. – ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Большеколпанского сельского поселения.

Гузь Н.В. – ведущий специалист по территориальному планированию администрации Большеколпанского сельского поселения.

Исаев С.А. – начальник 102 ОП УМВД по Гатчинскому району Ленинградской области (по согласованию).

Кутузов С.А. – старший инспектор ОНД и ПР Гатчинского района (по согласованию).

Приложение № 2

к постановлению администрации

Большеколпанского сельского поселения

от «24» марта 2022г. № 71

План

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Большеколпанского сельского поселения в период весеннего половодья 2022 года

| № | Наименование мероприятия | Время проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка системы оповещения населения | ежемесячно | Ефременков В.А. |
| 2 | Проверка готовности сил и средств по защите населения, животных и территорий от весеннего половодья | весь период | Ефременков В.А. Федоров Д.И. |
| 3 | Контроль и прогнозирование подтопления территорий, улиц и жилых домов. Своевременное информирование руководителей объектов экономики и населения | весь период | Ефременков В.А. Федоров Д.И. Кретова О.В. |
| 4 | Уточнение сил и средств, привлекаемых при ликвидации ЧС | до 28.03.2022 | Федоров Д.И. |
| 5 | Проверка состояния дорог и территории муниципального образования, принятие мер по их содержанию, очистке водопропускных труб и придорожных канав от посторонних предметов | до 28.03.2022 | Федоров Д.И. |
| 6 | Уточнение данных о наличии плавательных средств, находящихся у населения | до 28.03.2022 | Федоров Д.И. |
| 7 | Оперативное информирование населения через официальный сайт муниципального образования о паводковой обстановке | весь период | Ефременков В.А. Федоров Д.И. Шоева М.А. |
| 8 | Подготовка ПВР для размещения населения, эвакуированного из мест подтопления | до 25.03.2022 | Ефременков В.А. Федорова И.В. |
| 9 | Анализ проб воды в колодцах общего пользования в населенных пунктах | май | Федоров Д.И. |