Приложение № 1

к отчету  от 01.07.2018г.

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования Большеколпанское сельское поселение о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета («Дорожная карта»)

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): « Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.» |
| 1. | Ремонт асфальтового покрытия подъезда к храму в д.Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы д.1 |  | Администрация Большеколпанского сельского поселения |  | Подготовка конкурсной документации |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ. | Июль 2018г. | Администрация Большеколпанского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Подготовка конкурсной документации |
| 1.2. | Проведение ремонтных работ | Август 2018г | Подрядная организация | Ремонт асфальтового покрытия подъезда к храму | Подготовка конкурсной документации |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке , установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Большеколпанского сельского поселения | Акт приема- передачи объекта заказчику подрядчиком | Подготовка конкурсной документации |
| Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): « Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Большеколпанского сельского поселения |  | Проведение мониторинга реализации муниципальной программы |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Сентябрь 2018г. | Администрация Большеколпанского сельского поселения | Выполнение муниципального контракта | Подготовка конкурсной документации |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставленной субсидии из областного бюджета и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным | Администрация Большеколпанского сельского поселения | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Июль-сентябрь 2018г. | Администрация Большеколпанского сельского поселения | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Подготовка конкурсной документации |

Глава администрации                                                          М.В.Бычинина

,

Исп.Хребтенко Е.А.

8(81371)61-603