Ежеквартальный отчет

администрации Большеколпанского сельского поселения

Гатчинского муниципального района Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01.04.2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года» |
| 1. | Ремонт дорожного покрытия пер.Восточный в д.Химози |  | Администрация Большеколпанского сельского поселения |  | Подготовка конкурсной документации |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Большеколпанского сельского поселения | Заключение муниципального контракта | Подготовка конкурсной документации |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия пер.Восточный в д.Химози | Май - июнь 2017 года | Подрядная организация | Ремонт дорожного покрытия пер.Восточный в д.Химози | Подготовка конкурсной документации |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Большеколпанского сельского поселения | Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком | Подготовка конкурсной документации |
| Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Большеколпанского сельского поселения |  | Проведение мониторинга реализации муниципальной программы |
| 1.1 | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Большеколпанского сельского поселения | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Подготовка конкурсной документации |
| 1.2 | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Большеколпанского сельского поселения | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | Отчет об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета по состоянию на 01.04.2017 г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Большеколпанского сельского поселения | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Подготовка конкурсной документации |

Глава администрации поселения

__________/_________________/

МП