Утверждаю

Глава администрации ____________________ М.В.Бычинина

подпись

Оперативный отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение

Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2017 год» за 3 квартал 2017 года

| Наименование программы (подпрограммы), мероприятия (с указанием порядкового номера) | Источники финансирования | За 3 квартал 2017 г. | С начала текущего года | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Запланированный объем финансирования на 3 квартал (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения | Запланированный объем финансирования (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 Жилищно-коммунальное хозяйство, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Итого | 19 929,3 | 15 139,43 | 76 | 41 781,61 | 28 304,86 | 67,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1 859,67 | 1 148,90 | 61,8 | 2 900,60 | 1 328,90 | 33 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 18 069,83 | 13 990,53 | 77,42 | 38 881,01 | 26 975,96 | 69,4 |  |
| Задача 1 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Итого | 117,85 | 117,85 | 100 | 347,57 | 142,42 | 40,98 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 117,85 | 117,85 | 100 | 347,57 | 142,42 | 40,98 |  |
| Ремонт и модернизация сетей уличного освещения | Итого | 106,42 | 106,42 | 100 | 200,00 | 106,42 | 53,21 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 200,00 | 0,00 | - |  |
| Услуги по передаче данных | Итого | 11,43 | 11,43 | 100 | 77,57 | 36,00 | 46,4 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 11,43 | 11,43 | 100 | 77,57 | 36,00 | 46,4 |  |
| Ремонт и техническое обслуживание сетей уличного освещения | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 70,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 70,00 | 0,00 | - |  |
| Задача 2 Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | Итого | 2 866,74 | 2 666,18 | 93 | 8453,61 | 5321,26 | 63,01 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2 866,74 | 2 666,18 | 93 | 8453,61 | 5326,96 | 63,01 |  |
| Благоустройство территории прилегающей к многоэтажным жилым домам в д. Большие Колпаны | Итого | 1 439,70 | 1 439,70 | 100 | 5 758,83 | 4 073,05 | 31 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1 439,70 | 1 439,70 | 100 | 5 758,83 | 4 073,05 | 31 |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок мусора | Итого | 244,32 | 149,50 | 61,2 | 489,28 | 149,5 | 30,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 244,32 | 149,50 | 61,2 | 489,28 | 149,50 | 19 |  |
| Уборка контейнерных площадок в д. Ротково, д. Старое Хинколово, д. Вопша | Итого | 14,68 | 14,68 | 100 | 58,72 | 36,41 | 62 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 14,68 | 14,68 | 100 | 58,72 | 36,41 | 62 |  |
| Утилизация биологических отходов | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 9,90 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 9,90 | 0,00 | - |  |
| Утилизация энергосберегающих ламп | Итого | 5,00 | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 5,00 | 5,00 | - | 5,00 | 5,00 | 100 |  |
| Спил и утилизация деревьев-угроз | Итого | 297,50 | 198,16 | 66,6 | 595,00 | 198,16 | 33,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 297,50 | 198,16 | 67 | 595,00 | 198,16 | 33,3 |  |
| Противоклещевая обработка акарицидными средствами в природных очагах | Итого | 79,00 | 79,00 | 100 | 79,00 | 79,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 79,00 | 79,00 | 100 | 79,00 | 79,00 | 100 |  |
| Проектные работы по восстановлению и благоустройству парка за д. №5 по ул. 30 Лет Победы | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 50,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 50,00 | 0,00 | - |  |
| Благоустройство территории в д. Вопша | Итого | 494,94 | 494,94 | 100 | 494,94 | 494,94 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 494,94 | 494,94 | 100 | 494,94 | 494,94 | 100 |  |
| Экспертиза по благоустройству территории в д. Вопша | Итого | 45,6 | 42,2 | 93,7 | 45,06 | 42,2 | 93,7 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 45,6 | 42,2 | 93,7 | 45,06 | 42,2 | 93,7 |  |
| Благоустройство пешеходной дорожки в д. Малые Колпаны | Итого | 246,00 | 243,00 | 98,8 | 246,00 | 243,00 | 98,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 246,00 | 243,00 | 98,8 | 246,00 | 243,00 | 98,8 |  |
| Приобретение малых архитектурных форм для детских игровых площадок | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 621,88 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 621,88 | 0,00 | - |  |
| Задача 3 Мероприятия по организации и содержанию мест захоронений | Итого | 12,50 | 5,70 | 45,6 | 25,00 | 5,70 | 22,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 12,50 | 5,70 | 45,6 | 25,00 | 5,70 | 22,8 |  |
| Услуги по вывозу тел умерших | Итого | 12,5 | 5,70 | 45,6 | 25,00 | 5,70 | 22,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 12,5 | 5,70 | 45,6 | 25,00 | 5,70 | 22,8 |  |
| Задача 4 Проведение мероприятий по организации уличного освещения | Итого | 1317,60 | 847,04 | 64,3 | 2200,00 | 847,04 | 38,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1317,60 | 847,04 | 64,3 | 2200,00 | 847,04 | 38,5 |  |
| Организация уличного освещения | Итого | 1317,60 | 847,04 | 64,3 | 2200,00 | 847,04 | 38,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1317,60 | 847,04 | 64,3 | 2200,00 | 847,04 | 38,5 |  |
| Задача 5 Мероприятия в рамках областного закона от 12.05.2015г. №42-ОЗ | Итого | 4 178,75 | 0,00 | - | 4 178,75 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1087,00 | 0,00 | - | 1087,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3091,75 | 0,00 | - | 3091,75 | 0,00 | - |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия на территории Дома культуры и аллеи к братскому захоронению | Итого | 4 178,75 | 0,00 | - | 4178,75 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 1087,00 | 1087,00 | - | 1087,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 3091,75 | 0,00 | - | 3091,75 | 0,00 | - |  |
| Задача 6 Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 6 554,98 | 6 552,56 | 100 | 13 381,01 | 13 139,78 | 98,2 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 376,60 | 376,60 | 100 | 556,60 | 556,60 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 6 554,98 | 6 552,56 | 100 | 12 824,41 | 12 583,18 | 98,11 |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия проезда и дворовых территорий д.1-4 д. Тихковицы | Итого | 965,14 | 965,14 | 100 | 965,14 | 965,14 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 965,14 | 965,14 | 100 | 965,14 | 965,14 | 100 |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Химози, ул. Ополченцев | Итого | 2 961,59 | 2 961,59 | 100 | 2 961,59 | 2 961,59 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2 961,59 | 2 961,59 | 100 | 2 961,59 | 2 961,59 | 100 |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Большие Колпаны, ул. Главная | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 6 011,82 | 6 011,82 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 6 011,82 | 6 011,82 | 100 |  |
| Обустройство улично-дорожной сети в д. Большие Колпаны (искусственные неровности, дорожные знаки, разметка) | Итого | 902,14 | 902,14 | 100 | 1 089,00 | 999,8 | 91,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 902,14 | 902,14 | 100 | 1 089,00 | 999,8 | 91,8 |  |
| Ремонт дорожного покрытия в щебеночном исполнении ул. Новая д. Вопша (протяженностью 255м, площадью 964,5м2) | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 240,00 | 240,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 180,00 | 180,00 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 60,00 | 60,00 | 100 |  |
| Услуги по осуществлению технического надзора | Итого | 70,72 | 70,72 | 100 | 350,00 | 200,39 | 57,25 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 70,72 | 70,72 | 100 | 350,00 | 20,39 | 26 |  |
| Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Деловая в д. Большие Колпаны (протяженностью 570м, площадью 3420м2) | Итого | 1 126,14 | 1 126,14 | 100 | 1 126,14 | 1 126,14 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 376,60 | 376,60 | 100 | 376,60 | 376,60 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 749,54 | 749,54 | 100 | 749,54 | 749,54 | 100 |  |
| Экспертиза проектно-сметной документации | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 9,00 | 9,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 9,00 | 9,00 | 100 |  |
| Ремонт асфальтобетонного покрытия от ул. 30 Лет Победы д.7 до ул. Киевское шоссе в д. Большие Колпаны | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 99,07 | 99,07 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 99,07 | 99,07 | 100 |  |
| Устройство участка ограждения по адресу: д. Химози, пер. Восточный | Итого | 99,84 | 99,84 | 100 | 99,84 | 99,84 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 99,84 | 99,84 | 100 | 99,84 | 99,84 | 100 |  |
| Устройство водоотводной канавы у д.56 по ул. Ополченцев в д. Химози | Итого | 99,99 | 99,99 | 100 | 99,99 | 99,99 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 99,99 | 99,99 | 100 | 99,99 | 99,99 | 100 |  |
| Устройство водоотвода от д.28 до д.56 по ул. Ополченцев д. Химози Гатчинского района Ленинградской области | Итого | 329,42 | 327,00 | 99,27 | 329,42 | 327,00 | 99,27 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 329,42 | 327,00 | 99,27 | 329,42 | 327,00 | 99,27 |  |
| Задача 7 Мероприятия в области жилищного хозяйства | Итого | 267,82 | 248,42 | 93 | 519,40 | 279,39 | 53,80 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 267,82 | 248,42 | 93 | 519,40 | 279,39 | 53,80 |  |
| Оплата услуг ЕИРЦ, плата за содержание свободного жилья | Итого | 24,50 | 6,14 | 25 | 134,70 | 9,8 | 7,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 24,50 | 6,14 | 25 | 134,70 | 9,8 | 7,3 |  |
| Работы по ремонту муниципального жилого помещения по адресу: д. Тихковицы, д.4, кв.10 | Итого | 99,90 | 98,86 | 99 | 99,90 | 98,90 | 99 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 99,90 | 98,86 | 99 | 99,90 | 98,90 | 99 |  |
| Экспертиза объектов | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 29,38 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 29,38 | 0,00 | - |  |
| Пусконаладочные работы и работы по вводу в эксплуатацию индивидуальных котельных установок | Итого | 70,72 | 70,72 | 100 | 70,72 | 70,72 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 70,72 | 70,72 | 100 | 70,72 | 70,72 | 100 |  |
| Замена окон и входной двери в муниципальном жилом помещении по адресу: д. Большие Колпаны, ул. 30 Лет Победы, д.9, кв.23 | Итого | 72,70 | 72,70 | 100 | 72,70 | 72,70 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 72,70 | 72,70 | 100 | 72,70 | 72,70 | 100 |  |
| Замена окон и входной двери в муниципальном жилом помещении по адресу: д. Тихковицы, д.4, кв.10 | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 92,0 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 92,0 | 0,00 | - |  |
| Коммунальные услуги по свободному жилому фонду | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 20,0 | 27,32 | 137 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 20,0 | 27,32 | 137 |  |
| Задача 8 Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 186,48 | 177,56 | 95 | 745,92 | 476,82 | 64 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 186,48 | 177,56 | 95 | 745,92 | 476,82 | 64 |  |
| Перечисление ежемесячных взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на счет регионального оператора | Итого | 186,48 | 177,56 | 95 | 745,92 | 476,82 | 64 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 186,48 | 177,56 | 95 | 745,92 | 476,82 | 64 |  |
| Задача 9 Мероприятия по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения: создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, улучшение санитарного состояния территории поселения, привидение в качественное состояние элементов благоустройства | Итого | 2 163,46 | 2 521,13 | 116,53 | 8 783,59 | 5 550,26 | 63,19 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2 163,46 | 2 521,13 | 116,53 | 8 783,59 | 5 550,26 | 63,19 |  |
| Расходы на арендную плату за пользование имуществом (аренда гаража) | Итого | 36,30 | 64,0 | 176,31 | 145,20 | 78,40 | 54 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 36,30 | 64,0 | 176,31 | 145,20 | 78,40 | 54 |  |
| Расходы на уборку территории в зимний период (уборка снега) | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 400,00 | 140,93 | 35,23 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 400,00 | 140,93 | 35,23 |  |
| Расходы на уборку территории в летний период (скашивание травы) | Итого | 170,00 | 241,78 | 142,22 | 340,00 | 322,37 | 94,81 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 170,00 | 241,78 | 142,22 | 340,00 | 322,37 | 94,81 |  |
| Расходы на ремонт конструкций малых архитектурных форм и детского игрового, спортивного оборудования | Итого | 100,00 | 87,10 | 87,10 | 200,00 | 184,35 | 92,18 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 87,10 | 87,10 | 200,00 | 184,35 | 92,18 |  |
| Расходы на услуги по содержанию автотранспортных средств (автомойка, шиномонтаж, техосмотр, ремонт легковых автомобилей и трактора) | Итого | 44,45 | 62,99 | 141,71 | 316,82 | 101,60 | 32,25 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 44,45 | 62,99 | 141,71 | 316,82 | 101,60 | 32,25 |  |
| Расходы на заправку и ремонт картриджей | Итого | 2,30 | 2,80 | 121,74 | 9,20 | 7,00 | 76,09 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2,30 | 2,80 | 121,74 | 9,20 | 7,00 | 76,09 |  |
| Расходы на расчистку кладбищ от деревьев, кустарников и мусора | Итого | 175,00 | 151,52 | 86,58 | 700,00 | 535,61 | 76,51 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 175,00 | 151,52 | 86,58 | 700,00 | 535,61 | 86,51 |  |
| Расходы на монтаж и демонтаж новогодней иллюминации | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 165,00 | 80,79 | 49 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 165,00 | 80,79 | 49 |  |
| Расходы на чистку колодцев, анализ качества воды | Итого | 105,28 | 111,14 | 105,57 | 295,28 | 194,05 | 65,72 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 105,28 | 111,14 | 105,57 | 295,28 | 194,05 | 65,72 |  |
| Расходы на услуги по страхованию транспортных средств | Итого | 46,10 | 0,00 | - | 124,60 | 2,01 | 1,61 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 46,10 | 0,00 | - | 124,60 | 2,01 | 1,61 |  |
| Расходы на медицинское обследование сотрудников | Итого | 13,20 | 0,00 | - | 13,20 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 13,20 | 0,00 | - | 13,20 | 0,00 | - |  |
| Расходы на изготовление и установку табличек, знаков | Итого | 11,20 | 11,00 | 98,21 | 11,20 | 11,00 | 98,21 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 11,20 | 11,00 | 98,21 | 11,20 | 11,00 | 98,21 |  |
| Расходы на приобретение детского игрового и спортивного оборудования | Итого | 95,00 | 0,00 | - | 210,00 | 99,00 | 47,14 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 95,00 | 0,00 | - | 210,00 | 99,00 | 47,14 |  |
| Расходы на приобретение ограждений | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | 0,00 | - |  |
| Расходы на приобретение досок объявлений | Итого | 0,00 | 49,50 | 99,0 | 50,00 | 49,50 | 99,0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 49,50 | 99,9 | 50,00 | 49,50 | 99,0 |  |
| Расходы на приобретение основных средств для организации работы муниципального казенного учреждения | Итого | 14,00 | 31,18 | 222,71 | 35,00 | 31,18 | 89,09 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 14,00 | 31,18 | 222,71 | 35,00 | 31,18 | 89,09 |  |
| Расходы на приобретение урн, скамеек и вазонов | Итого | 50,00 | 17,60 | 35,20 | 100,00 | 17,60 | 17,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 17,60 | 35,20 | 100,00 | 17,60 | 17,6 |  |
| Расходы на приобретение ГСМ для автотранспортных средств (бензин А-95, дизельное топливо) | Итого | 100,24 | 497,58 | 496,39 | 597,33 | 597,33 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,24 | 497,58 | 496,39 | 597,33 | 597,33 | 100 |  |
| Расходы на приобретение запчастей для автотранспортных средств | Итого | 63,52 | 77,19 | 122 | 254,10 | 143,87 | 56,62 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 63,52 | 52,63 | 82,86 | 254,10 | 143,87 | 56,62 |  |
| Расходы на приобретение грунта для вазонов, клумб и на выравнивание территории в д. Большие Колпаны | Итого | 49,50 | 0,00 | - | 149,50 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 49,50 | 0,00 | - | 149,50 | 0,00 | - |  |
| Закупка песка (песочница, волейбольная площадка) | Итого | 0,00 | 35,00 | - | 35,00 | 35,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 35,00 | - | 35,00 | 35,00 | 100 |  |
| Расходы на приобретение материальных запасов для благоустройства территории поселения , ремонта досок объявлений, колодцев | Итого | 16,74 | 39,26 | 234,53 | 235,99 | 69,54 | 29,47 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 16,74 | 39,26 | 234,53 | 235,99 | 69,54 | 29,47 |  |
| Расходы на приобретение пользовательских прав на программное обеспечение | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 22,00 | 9,95 | 45,23 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 22,00 | 9,95 | 45,23 |  |
| Приобретение хозяйственных, канцелярских товаров, офисной бумаги для организации работы муниципального казенного учреждения | Итого | 9,63 | 3,25 | 33,75 | 38,51 | 10,90 | 28,30 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 9,63 | 3,25 | 33,75 | 38,51 | 10,90 | 28,30 |  |
| Проведение работ по изготовлению и обустройству мемориальной плиты на братском захоронении воинов ВОВ в с. Никольское на гражданском кладбище | Итого | 50,00 | 20,00 | 40 | 50,00 | 20,00 | 40 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 50,00 | 20,00 | 40 | 50,00 | 20,00 | 40 |  |
| Ремонт пожарных резервуаров | Итого | 30,00 | 0,00 | - | 60,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 30,00 | 0,00 | - | 60,00 | 0,00 | - |  |
| Закачка пожарных резервуаров водой | Итого | 10,00 | 0,00 | - | 10,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 10,00 | 0,00 | - | 10,00 | 0,00 | - |  |
| Проведение работ по изготовлению и обустройству мемориальной плиты на братском захоронении воинов ВОВ в с. Никольское на гражданском кладбище | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 20,00 | 20,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 20,00 | 20,00 | 100 |  |
| Услуги муниципального казенного учреждения | Итого | 1020,69 | 1 062,29 | 104,08 | 4082,74 | 2 745,40 | 67,24 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1020,69 | 1 062,29 | 104,08 | 4082,74 | 2 745,40 | 67,24 |  |
| Мероприятия по оказанию образовательных услуг | Итого | 4,72 | 4,72 | 100 | 48,52 | 48,52 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4,72 | 4,72 | 100 | 48,52 | 48,52 | 100 |  |
| Мероприятия по ремонту ЭВМ | Итого | 0,80 | 0,80 | - | 6,0 | 5,97 | 99,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,80 | 0,80 | - | 6,0 | 5,97 | 99,5 |  |
| Производственный контроль | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 2,40 | 2,40 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 2,40 | 2,40 | 100 |  |
| Приобретение пластиковой мебели (столы садовые) | Итого | 6,00 | 5,99 | 99,83 | 6,00 | 5,99 | 99,83 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 6,00 | 5,99 | 99,83 | 6,00 | 5,99 | 99,83 |  |
| Задача 10 Деятельность муниципального казенного учреждения: выполнение работ по содержанию и ремонту дорог местного значения | Итого | 536,35 | 281,25 | 52,44 | 882,70 | 867,70 | 98,30 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 536,35 | 281,25 | 52,44 | 882,70 | 867,70 | 98,30 |  |
| Расходы на услуги автогрейдера и катка для ремонта дорог | Итого | 60,00 | 90,00 | 150,00 | 120,00 | 105,00 | 87,50 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 60,00 | 90,00 | 150,00 | 120,00 | 105,00 | 87,50 |  |
| Расходы на приобретение щебня известнякового | Итого | 476,35 | 191,25 | 40,15 | 762,70 | 762,70 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 476,35 | 191,25 | 40,15 | 762,70 | 762,70 | 100 |  |
| Задача 11 Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 598,51 | 9,49 | 1,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | 100 | 484,70 | 0,00 | 1 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4,80 | 4,80 | 100 | 113,81 | 9,49 | 8,3 |  |
| Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 566,89 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 468,89 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 98,00 | 0,00 | - |  |
| Оценка эффективности проведенных химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 31,62 | 9,49 | 30 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 15,81 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 15,81 | 9,49 | 60 |  |
| Задача 12 Мероприятия в рамках областного закона от 14.12.2012г. №95-ОЗ | Итого | 1665,56 | 1665,56 | 100 | 1665,56 | 1665,56 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 772,30 | 772,30 | 100 | 772,30 | 772,30 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 893,26 | 893,26 | 100 | 893,26 | 893,26 | 100 |  |
| Ремонт дорожного покрытия пер. Восточный в д. Химози в асфальтовом исполнении | Итого | 1665,56 | 1665,56 | 100 | 1665,56 | 1665,56 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 772,30 | 772,30 | 100 | 772,30 | 772,30 | 100 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 893,26 | 893,26 | 100 | 893,26 | 893,26 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» | Итого | 536,0 | 129,85 | 24,2 | 536,00 | 129,85 | 24,2 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 536,0 | 129,85 | 24,2 | 536,00 | 129,85 | 24,2 |  |
| Задача 1 Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения | Итого | 300,00 | 95,84 | 31,94 | 300,00 | 95,84 | 31,94 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 300,00 | 95,84 | 31,94 | 300,00 | 95,84 | 31,94 |  |
| Приведение территории вдоль границы д. Н. Хинколово и лесного массива в соответствии с требованиями пожарной безопасности | Итого | 100,00 | 0,00 | - | 100,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 100,00 | 0,00 | - |  |
| Закупка сирен ручных | Итого | 100,00 | 95,84 | 95,84 | 100,00 | 95,84 | 95,84 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 95,84 | 95,84 | 100,00 | 95,84 | 95,84 |  |
| Очистка и углубление пожарного водоема в д. Корписалово, расчистка территории от кустарника вокруг водоема, организация подъезда | Итого | 100,00 | 0,00 | - | 100,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 0,00 | - | 100,00 | 0,00 | - |  |
| Задача 2 Проведение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций | Итого | 272,44 | 34,0 | 1,71 | 236,00 | 34,01 | 14,41 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 272,44 | 34,0 | 1,71 | 236,00 | 34,01 | 14,41 |  |
| Закупка знаков ограждения К30-1м | Итого | 2,00 | 3,10 | 155,0 | 3,10 | 3,10 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2,00 | 3,10 | 155,0 | 3,10 | 3,10 | 100 |  |
| Закупка носилок жестких ГО | Итого | 4,00 | 0,96 | 24 | 0,96 | 0,96 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 4,00 | 0,96 | 24 | 0,96 | 0,96 | 100 |  |
| Замена водопропускной трубы в с. Никольское ул. Молодежная | Итого | 30,00 | 0,00 | - | 30,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 30,00 | 0,00 | - | 30,00 | 0,00 | - |  |
| Чистка придорожной канавы вдоль проезда от ул. Киевское шоссе до ул. Набережная с вывозом грунта (350м) | Итого | 100,00 | 0,00 | - | 100,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 0,00 | - | 100,00 | 0,00 | - |  |
| Разработка проекта системы оповещения поселения | Итого | 99,71 | 29,91 | 30 | 99,71 | 29,91 | 30 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета поселения | 99,71 | 29,91 | 30 | 99,71 | 29,91 | 30 |  |
| Устройство водопропускной трубы на кладбище д. Новое Колено | Итого | 19,73 | 0,00 | - | 19,73 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 19,73 | 0,00 | - | 19,73 | 0,00 | - |  |
| Разработка плана работы КЧС и ПБ Большеколпанского сельского поселения по предупреждению и ликвидации разливов нефти | Итого | 20,00 | 0,00 | - | 20,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 20,00 | 0,00 | - | 20,00 | 0,00 | - |  |
| Подпрограмма 3 Стимулирование экономической активности на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Итого | 117,23 | 80,12 | 68,34 | 669,53 | 605,76 | 90,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 117,23 | 80,12 | 68,34 | 1073,43 | 129,34 | 12 |  |
| Задача 1 Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 521,10 | 510,40 | 97 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 521,10 | 510,40 | 97 |  |
| Подготовка документов по межеванию для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 108,60 | 108,60 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 108,60 | 108,60 | 100 |  |
| Подготовка технических планов объектов и сооружений | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 332,0 | 321,30 | 96 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 332,0 | 321,30 | 96 |  |
| Топографическая съемка западного квартала д. Вопша и постановка на кадастровый учет линейного объекта (подъезд к ул. Новая) | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 75,00 | 75,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 75,00 | 75,00 | 100 |  |
| Подготовка актов обследования объектов капитального строительства (многоквартирные жилые дома) | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 5,50 | 5,50 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,0 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 5,50 | 5,50 | 100 |  |
| Задача 2 Мероприятия по развитию и поддержке предпринимательства | Итого | 7,5 | 0,00 | - | 30,00 | 6,54 | 21,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 7,5 | 0,00 | - | 30,00 | 6,54 | 21,8 |  |
| Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, обеспечение ресурсной поддержки продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие в продвижении продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки | Итого | 7,5 | 0,00 | - | 30,00 | 6,54 | 21,8 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |  | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 7,5 | 0,00 | - | 30,00 | 6,54 | 21,8 |  |
| Задача 3 Мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда | Итого | 109,73 | 80,12 | 73,02 | 118,43 | 88,82 | 75 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 109,73 | 80,12 | 73,02 | 118,43 | 88,82 | 75 |  |
| Создание временных рабочих мест | Итого | 109,73 | 80,12 | 73,02 | 118,43 | 88,82 | 75 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 109,73 | 80,12 | 73,02 | 118,43 | 88,82 | 75 |  |
| Подпрограмма 4 Развитие культуры, организация праздничных мероприятий на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение | Итого | 2 429,58 | 6 537,39 | 269,07 | 21 009,47 | 12 750,54 | 60,64 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 146,25 | 148,77 | 101,7 | 585,00 | 376,33 | 39 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 2 283,33 | 6 388,62 | 280 | 20 424,47 | 12374,21 | 61 |  |
| Задача 1 Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, в целях творческой самореализации населения, создания благоприятных условий для развития художественной самодеятельности и любительских объединений Организация и проведение культурно массовых мероприятий: Международный женский день (8 марта), День местного самоуправления (21 апреля), Последний звонок (25 мая), День предпринимателя (26 мая), День семьи, любви и верности (08 июля), День поселения (последняя пятница июля); День Знаний (1 сентября); День дошкольного работника (27 сентября), День Учителя (5 октября), День работника сельского хозяйства (11 октября), Новый год (25 по 31 декабря) Поздравления с юбилейными датами почетных жителей поселения | Итого | 228,68 | 158,42 | 69,27 | 532,04 | 332,70 | 62,53 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 179,10 | 111,42 | 62 | 532,04 | 332,70 | 62,53 |  |
| Мероприятие 1 Приобретение подарков цветочной продукции для вручения, выпускникам, первоклассникам, учителям, почётным жителям и др. | Итого | 142,7 | 78,74 | 55,17 | 342,74 | 238,22 | 69,50 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 142,7 | 78,74 | 55,17 | 342,74 | 238,22 | 69,50 |  |
| Мероприятие 2 Оказание услуг при проведении мероприятий (музыкальное сопровождение, оплата работы привлечённых специалистов, аренда туалетной кабины) | Итого | 79,68 | 79,68 | 100 | 97,00 | 79,68 | 82,14 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 79,68 | 79,68 | 100 | 97,00 | 79,68 | 82,14 |  |
| Мероприятие 3 Изготовление продукции с символикой поселения (вазы, флажки, брелоки, значки, шарики) | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 70,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 70,00 | 0,00 | - |  |
| Мероприятие 4 Приобретение одноразовой посуды для организации встреч | Итого | 6,30 | 0,00 | - | 6,30 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 6,30 | 0,00 | - | 6,30 | 0,00 | - |  |
| Мероприятие 5 Транспортные услуги для организации участия в праздничных мероприятиях, посещения выставок, концертов и др. поездок | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 16,00 | 14,8 | 92,5 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 16,00 | 14,8 | 92,5 |  |
| Задача 2 Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, в целях повышения интереса жителей к историческому и культурному наследию России, готовности сохранять, развивать и приумножать традиции. Организация и проведение военно-патриотических мероприятий, посвящённых: Дню полного снятия блокады Ленинграда (27 января), День Победы (9 мая), День России (12 июня), День Памяти и скорби (22 июня) и др. | Итого | 177,40 | 177,40 | 100 | 228,12 | 228,12 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 177,40 | 177,40 | 61 | 228,12 | 228,12 | 100 |  |
| Мероприятие 1 Приобретение подарков, цветочной продукции для вручения ветеранам; приобретение венков для возложения и т.д. | Итого | 59,55 | 59,55 | 100 | 89,52 | 89,52 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 59,55 | 59,55 | 100 | 89,52 | 89,52 | 100 |  |
| Мероприятие 2 Приобретение одноразовой посуды для организации встреч | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 12,60 | 12,60 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 12,60 | 12,60 | 100 |  |
| Мероприятие 3 Транспортные услуги для организации участия ВОВ, ЖБЛ в праздничных мероприятиях, посещения выставок, концертов и др. поездок | Итого | 17,85 | 17,85 | 100 | 26,00 | 26,00 | 100 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 17,85 | 17,85 | 100 | 26,00 | 26,00 | 100 |  |
| Мероприятие 4 Оказание услуг при проведении мероприятий (музыкальное сопровождение, оплата работы привлечённых специалистов) | Итого | 100,00 | 100,00 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 100,00 | 100,00 | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Задача 3 Проведение культурно-массовых мероприятий к праздничным и памятным датам, в целях организации досуга пенсионеров, и других социально незащищённых групп населения, основанной на принципах духовного и нравственного воспитания. Организация и проведение культурно массовых мероприятий, посвящённых: 1. Дню пожилого человека (1 октября); 2. Декаде инвалидов (первая неделя декабря) и др. | Итого | 6,05 | 0,00 | - | 28,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 6,05 | 0,00 | - | 20,00 | 0,00 | - |  |
| Мероприятие 1 Приобретение подарков, цветочной продукции для вручения ветеранам; приобретение венков для возложения и т.д. | Итого | 0,00 | 0,00 | - | 8,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 0,00 | 0,00 | - | 8,00 | 0,00 | - |  |
| Мероприятие 2 Транспортные услуги для организации участия ВОВ, ЖБЛ, инвалидов в праздничных мероприятиях, посещения выставок, концертов и др. поездок | Итого | 6,05 | 0,00 | - | 20,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 6,05 | 0,00 | - | 20,00 | 0,00 | - |  |
| Задача 4 Мероприятия по обеспечению деятельности МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» | Итого | 1 701,05 | 5 968,60 | 350,88 | 18 934,01 | 11 387,78 | 60,15 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 117,00 | 114,65 | 97,99 | 585,00 | 299,99 | 64,10 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1 584,05 | 5 853,95 | 369,56 | 18 349,01 | 11 387,78 | 60,04 |  |
| Услуги МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» | Итого | 1 701,05 | 5 968,60 | 350,88 | 18 934,01 | 11 087,79 | 60,15 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 117,00 | 114,65 | 97,99 | 468,00 | 299,99 | 64,10 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 1 584,05 | 5 853,95 | 369,56 | 18 466,01 | 11 087,79 | 60,04 |  |
| Задача 5 Мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Итого | 316,40 | 232,97 | 73,63 | 1287,30 | 801,94 | 62,30 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 29,25 | 34,12 | 116,65 | 117,00 | 76,34 | 65,25 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 287,15 | 198,85 | 69,25 | 1170,30 | 725,60 | 62,00 |  |
| Организация мероприятий по обеспечению деятельности муниципальных библиотек | Итого | 316,40 | 232,97 | 73,63 | 1287,30 | 801,94 | 62,30 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 29,25 | 34,12 | 116,65 | 117,00 | 76,34 | 65,25 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 287,15 | 198,85 | 69,25 | 1170,30 | 725,60 | 62,00 |  |
| Подпрограмма 5 Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение | Итого | 931,92 | 805,00 | 86,38 | 2 124,04 | 1 349,58 | 63,54 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 931,92 | 805,00 | 51 | 2 124,04 | 1 349,58 | 63,54 |  |
| Задача 1 Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений культуры | Итого | 416,71 | 296,44 | 71,14 | 1 608,83 | 841,02 | 52,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 416,71 | 296,44 | 71,14 | 1 608,83 | 841,02 | 52,3 |  |
| Услуги МКУК «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» | Итого | 416,71 | 296,44 | 71,14 | 1 608,83 | 841,02 | 52,3 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 416,71 | 296,44 | 71,14 | 1 608,83 | 841,02 | 52,28 |  |
| Задача 2 Организация временных оплачиваемых рабочих мест для несовершеннолетних граждан в летний период 2017 года | Итого | 515,21 | 508,56 | 98,70 | 515,21 | 508,56 | 98,70 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 515,21 | 508,56 | 98,70 | 515,21 | 508,56 | 98,70 |  |
| Организация 33 временных оплачиваемых мест для подростков и 3 руководителей трудовой бригады | Итого | 515,21 | 508,56 | 98,70 | 515,21 | 508,56 | 98,70 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 515,21 | 508,56 | 98,70 | 515,21 | 508,56 | 98,70 |  |
| Итого по муниципальной программе | Итого | 23983,47 | 22691,78 | 94,6 | 66120,65 | 43 140,59 | 44,6 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета Ленинградской области | 2 005,92 | 1 297,67 | 65 | 3 485,60 | 1 705,23 | 34 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - |  |
|  | Средства бюджета поселения | 21 977,55 | 21 394,11 | 97,34 | 62 635,05 | 41 435,36 | 66,2 |  |

Согласовано

Начальник отдела бюджетного учёта и отчётности – главный бухгалтер

____________________ Никонова Е.Ю.

подпись

Исполнитель

Ведущий специалист по экономическому планированию

____________________ Нагина О.Н.

подпись																	31.10.2017г.