Администрация муниципального образования

Большеколпанское сельское поселение

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» августа 2018 г.		                              			  № 325

О переходе администрации Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 июля 2016 г. № 1588-р «Об утверждении плана перехода в 2016-2018 годах федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного обеспечения», приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 29.06.2017 № 334 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения» и приказа от 04 июля 2018 года № 335 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения» администрация Большеколпанского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1 Прилагаемый План мероприятий по организации перехода администрации Большеколпанского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года (далее – План мероприятий администрации).

1.2 Прилагаемый План-график перехода администрации Большеколпанского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года (далее – План-график администрации).

1.3 Подведомственным учреждениям администрации Большеколпанского сельского поселения разработать план мероприятий по организации перехода учреждения на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года и утвердить План-график перехода учреждения на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года. (Приложение 1)

2. Назначить ответственным за переход на использование отечественного офисного программного обеспечения, реализацию Плана мероприятий администрации и Плана-графика администрации Шалаева Сергея Александровича заместителя главы администрации Большеколпанского сельского поселения:

2.1. Взять под личный контроль реализацию Плана мероприятий администрации и достижение показателей в соответствии с Планом-графиком администрации в установленные сроки.

2.2. При подготовке требований к характеристикам выполняемых работ по созданию и развитию информационных систем обеспечить включение требований по использованию отечественного программного обеспечения с даты утверждения настоящего постановления.

2.3. Обеспечить мониторинг и подготовку ежегодного отчета о ходе реализации Плана-графика администрации.

2.4. Обеспечить размещение Плана-графика администрации на официальном сайте администрации Большеколпанского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2.5. Обеспечить выполнение в 2018-2020 годах мероприятий, направленных на участие служащих администрации Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района в образовательных программах с целью формирования необходимых навыков по использованию отечественного программного обеспечения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 					М. В. Бычинина

Исп.: Лепп М. С.

Утвержден

постановлением администрации

Большеколпанского сельского поселения

от «07» августа 2018 года № 325

План мероприятий по организации перехода администрации Большеколпанского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу администрации Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| 1.1 | Проведение анализа информационно-технологической инфраструктуры, требований к характеристикам программно-технических комплексов и требований к программному обеспечению государственных и региональных информационных систем на предмет возможности работы с отечественным офисным программным обеспечением | Администрация Большеколпанского сельского поселения | май 2019 | Внесение изменений в План мероприятий по организации перехода администрации Большеколпанского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года |
| 1.2 | Мониторинг хода реализации Плана-графика администрации | Администрация Большеколпанского сельского поселения | весь период |  |
| 1.3 | Проведение обучения сотрудников | Большеколпанского сельского поселения | весь период | У обучаемых сотрудников сформированы необходимые знания и навыки работы с отечественным программным обеспечением |
| 2.Мероприятия, направленные на модернизацию технологической инфраструктуры администрации Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением |
| 2.1 | Модернизация технологической инфраструктуры администрации Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Администрация Большеколпанского сельского поселения | 2018-2019 годы | Технологическая инфраструктура администрации Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области обеспечивает возможность работы с отечественным программным обеспечением |
| 3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 3.1 | Приобретение отечественного офисного программного обеспечения и рабочих станций с предустановленным отечественным офисным программным обеспечением для служащих администрации Большеколпанского сельского поселения | Администрация Большеколпанского сельского поселения | По необходимости, с учетом срока полезного использования рабочих станций, закупленных ранее, а также готовности технологической инфраструктуры администрации Большеколпанского сельского поселения | Закупка отечественного офисного программного обеспечения и рабочих станций с предустановленным отечественным офисным программным обеспечением |

Утвержден

постановлением администрации

Большеколпанского сельского поселения

от «07» августа 2018 года № 325

План-график перехода администрации Большеколпанского сельского поселения на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года

| № | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | 2018 г. | 2019г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |
| 1. | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органе местного самоуправления, на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего количества используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 15% | не менее 35% | не менее 60% |
| 2. | Операционные системы | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органе местного самоуправления, на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего количества используемых операционных систем, % | не менее 10% | не менее 30% | не менее 50% |
| 3. | Почтовые приложения | Доля пользователей в органе местного самоуправления, использующих отечественное офисное программное обеспечение на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего числа пользователей, % | не менее 15% | не менее 35% | не менее 60% |
| 4. | Справочно-правовая система | Доля пользователей в органе местного самоуправления, использующих отечественное офисное программное обеспечение на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% |
| 5. | Программное обеспечение системы электронного документооборота | Доля пользователей в органе местного самоуправления, использующих отечественное офисное программное обеспечение на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего числа пользователей, % | не менее 100% | не менее 100% | не менее 100% |
| 6. | Средства антивирусной защиты | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органе местного самоуправления, на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа от общего объема, используемого офисного программного обеспечения, % | не менее 80% | не менее 100% | не менее 100% |
| 7. | Интернет-браузеры | Доля пользователей в органе местного самоуправления, использующих отечественное офисное программное обеспечение на автоматизированных рабочих местах пользователей и устройствах терминального доступа, от общего числа пользователей, % | не менее 10% | не менее 30% | не менее 50% |

Приложение 1

| Наименование подведомственного учреждения | Руководитель подведомственного учреждения |  |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное казенное учреждение культуры «Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики» муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | И. В. Федорова | Разработать план мероприятий по организации перехода учреждения на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года и утвердить План-график перехода учреждения на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2020 года в срок до 17.08.2018 года. Обеспечить подготовку и направление ежегодного отчета о ходе реализации Плана-графика подведомственного учреждения в Администрацию Большеколпанского сельского поселения. Заложить денежные средства в бюджет для реализации приказа от 04 июля 2018 года № 335 «Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения» на 2019 – 2020 гг. |
| Муниципальное казённое учреждение муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и технического обеспечения» | Д И. Федоров |  |