Протокол № _3_

проведения публичных слушаний

27.04.2019г.                                                                                                  д.Большие Колпаны,

10 час. 00 мин.                                                                                             ул.Садовая, д.8

Слушания открывает Бычинина М.В. – глава администрации Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района.

Количество участников согласно списка – 65, представленного в приложении № 1.

Избирается председательствующий публичных слушаний Бычинина М.В. – глава администрации Большеколпанского сельского поселения

Секретарь – Гузь Н.В. – ведущий специалист по вопросам территориального планирования администрации Большеколпанского сельского поселения.

Бычинина М.В. – председательствующий публичных слушаний:

Оргкомитет по проведению публичных слушаний предлагает принять участие в общественном обсуждении вопроса разработки проектной документации по объекту «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель до границы с Республикой Беларусь. Реконструкция автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия на участке км 54+000-км 80+000, Ленинградская область».

Публичное слушание – это форма непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления. Участие в слушании является свободным и добровольным. Подготовка, проведение публичных слушаний осуществляются открыто и гласно.

Напоминаю, что мнение, выраженное в ходе публичных слушаний, носит для органов местного самоуправления рекомендательный характер.

Для проведения публичных слушаний заранее было определено место, дата и сроки проведения слушаний – Решение № 27 от 11.04.2019г. и объявление о проведении слушаний опубликованы в газете «БОЛЬШЕКОЛПАНСКИЙ ВЕСТНИК» № 12 (39) от 15.04.2019г.

Также объявления о проведении слушаний было опубликовано на официальном сайте поселения и досках объявлений на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области примыкающие к проектируемой трассе автомобильной дороги М-20.

За период подготовки к публичным слушаниям в администрацию по данному вопросу дополнительных предложений (снятия предложений) в письменном виде поступило:

- 4 заявления от граждан, являющихся собственниками земельных участков и индивидуальных жилых домов ул.Силиной, с.Никольское, Гатчинского района, Ленинградской области;

- 1 обращение от администрации Большеколпанского сельского поселения.

По итогам публичного слушания результаты будут опубликованы и выставлены на официальном сайте поселения.

Ведётся видеосъёмка компанией «ОРЕОЛ 47» г.Гатчина.

ПРОШУ ПРИСТУПИТЬ К ОБСУЖДЕНИЮ ОБОЗНАЧЕННОГО ВОПРОСА

Лазарь Василий Васильевич – заместитель главного инженера проекта по Объекту «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель до границы с Республикой Беларусь. Реконструкция автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия на участке км.54+000-км 80+000, Ленинградская область» общества с ограниченной ответственность «Проектно-изыскательский институт «Севзапдорпроект» город Вологда:

В соответствии с государственным контрактом № 286/17/102074 от 12.12.2017г. ООО «ПИИ «Севзапдорпроект» разрабатывает проектную документацию по объекту «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель до границы с Республикой Беларусь. Реконструкция автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия на участке км.54+000-км 80+000, Ленинградская область» (далее – Объект).

Целью проведения повторных публичных слушаний по представленным материалам, разрабатываемых проектов с участием заинтересованной общественности и владельцев объектов недвижимости и индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области является необходимость выявления общественных предпочтений и их учёта в процессе разработки проектных решений по объекту.

Расчетная перспективная интенсивность движения на данном участке автомобильной дороги М-20 составляет порядка 42 000 (34 800 – 43 200 в зависимости от участка) автомобилей в сутки. Категория реконструируемой дороги – 1-Б.

Проектом предусматривается устройство 6-ти полосной проезжей части (по 3 в каждом направлении), с разделительной полосой – 5 метров, освещение и устройство шумозащитных экранов в местах сближения с жилой застройкой. На представленной схеме отражены окончательные границы отвода автомобильной дороги М-20. На данном этапе Исполнителем проекта ведутся работы по подсчёту площадей земель подлежащих изъятию для государственных нужд путём выкупа у собственников. Оценка производится по рыночной стоимости земель данного региона. Ознакомиться с её результатами будет возможно летом 2019 года у Заказчика проекта, ФКУ УПРДОР «СЕВЕРО-ЗАПАД» г.Санкт-Петербург.

Проект в полном составе на государственную экспертизу для согласования будет представлен ориентировочно в сентябре 2019 года.

На протяжении всей дороги, вдоль границ населённых пунктов проектом предусмотрено устройство шумозащитных экранов и посадка деревьев (полосы озеленения). Организация санитарно-защитной зоны 300 метров невозможна, так как в существующей застройке сложились сжатые условия для прохождения реконструируемой дороги, и она не предусмотрена действующим СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Учитывая категорию данной автодороги, автобусные павильоны организуются и устанавливаются на расстоянии не менее 3 км друг от друга.

Работы по проведению замеров для расчётов экологической безопасности территорий, прилегающих к автомобильной дороге, в рамках государственного контракта уже произведены и ведётся подготовка соответствующего раздела проекта.

Устройство ливневой канализации на протяжении автомобильной дороги будет исполнено:

Вдоль населённых пунктов и водоохранных зон закрытого типа;

Также лотки открытого типа на виражах.

Вахрушев Сергей Валерьевич – главный инженер проекта.

Представил схему и модель проекта по Объекту.

Халюк Евгений Борисович – ведущий эксперт дорожного хозяйства ФКУ УПРДОР «СЕВЕРО-ЗАПАД» г.Санкт-Петербург.

С материалами проекта можно ознакомиться в г.Санкт-Петербурге, по обращению соответствующего заинтересованного лица.

Поступали вопросы:

- Владельцы личных подсобных хозяйств и индивидуальных жилых домов д.Лядино и с.Никольское обеспокоены близким прохождением полос движения автомобильного транспорта и как будет решаться вопрос экологической безопасности?

- Где можно ознакомиться с пояснительной запиской к проекту?

- В представленном проекте озвучена перспективная расчетная интенсивность движения автотранспорта – 42000 (34 800 – 43 200 в зависимости от участка) автомобилей в сутки, хотя по информации ГИБДД Гатчинского района на территории Большеколпанского сельского поселения на автодороге М-20 она уже составляет не менее – 110 000 автомобилей в сутки?

- Жители д.Лядино просят увеличить максимально высоту шумозащитных экранов с верхним стеклянным (прозрачным) уровнем.

- Владельцы земельных участков ул.Силиной, с.Никольское против представленного проекта и просят предусмотреть альтернативные варианты прохождения трассы.

- Генеральный директор АО «Гатчинское» просит максимально учесть в проектной документации технологические сельскохозяйственные процессы и дальнейшее перспективное развитие сельскохозяйственного производства: животноводство, кормопроизводство и отрасли растеневодства в целом.

- Проектом не предусмотрены автомобильные подъезды и остановки общественного транспорта районного значения деревень Новые и Старые Черницы. Маршруты автобусов №№ 513, 516, 516а, 526, 531, 539 проходят не через населённые пункты, а на расстоянии 1,5-4 км от них. В представленном проекте они вообще по непонятным причинам не указаны? Местные жители, дети, пенсионеры и работающее население лишаются доступа к общественному транспорту, а как следствие и возможности добираться до амбулатории, дома культуры, школ, детских садов и магазинов продуктов, а также в районный центр город Гатчину и другие населённые пункты сельского поселения и района в целом. Необходимо внесение соответствующих изменений!

- Как жители д.Вопша смогут проезжать в населённый пункт с автомобильной дороги М-20?

- Как будет решён вопрос пожарной безопасности на данной автомобильной дороге федерального значения?

На поступившие вопросы отвечали:

Вахрушев Сергей Валерьевич – главный инженер проекта г.Вологда.

Лазарь Василий Васильевич – заместитель главного инженера проекта г.Вологда;

Халюк Евгений Борисович – ведущий эксперт дорожного хозяйства ФКУ УПРДОР «СЕВЕРО-ЗАПАД» г.Санкт-Петербург, представитель Заказчика проекта.

Бычинина М.В. – в соответствие с действующим законодательством, обращением проектной организации в администрацию и общественного мнения, предлагается обратить особо внимание к представленному проекту в части:

- Уточнить интенсивность автомобильного движения на участке автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель до границы с Республикой Беларусь. Реконструкция автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия на участке км 54+000-км 80+000, Ленинградская область.

- Решить проектом вопрос установки шумозащитных экранов вдоль населённых пунктов, в том числе в прозрачном исполнении.

- Решить вопрос по установке автобусных павильонов и пешеходных переходов с учётом маломобильных групп граждан населённых пунктов деревни Новые и Старые Черницы, а также автобусного сообщения, в том числе междугороднего.

- Решить вопрос соблюдения норм установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по соблюдению санитарно-защитной зоны в районе жилой застройки ул.Силиной, с.Никольское.

Все поступившие письменные обращения и возражения граждан, в том числе в ходе данных слушаний направить Заказчику данного проекта ФКУ УПРДОР «СЕВЕРО-ЗАПАД» г.Санкт-Петербург для рассмотрения и учёта при внесении изменений.

Одобрить представленный проект с обязательным учётом поступивших предложений и замечаний, не противоречащих  требованиям действующих нормативных документов по объекту «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель до границы с Республикой Беларусь. Реконструкция автомобильной дороги Р-23 Санкт-Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с Республикой Белоруссия на участке км 54+000-км 80+000, Ленинградская область».

Приложения в 1 экз. на 16 листах.

На этом публичные слушания прошу считать закрытыми.

Председательствующий

публичных слушаний                                                                                             М.В.Бычинина

Секретарь                                                                                                                           Н.В.Гузь