ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕКОЛПАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ»

2014 год

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Ведомственная целевая программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство проездов к дворовым территориям в границах муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2014 году» (далее «Программа») разработана в соответствии с Уставом муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления  в РФ» №131-ФЗ от 6.10.2003 года.

Протяженность муниципальных дорог в муниципальном образовании более 27 км. Дороги, как с асфальтобетонным покрытием, так и с грунтовым покрытием. Техническое состояние муниципальных автомобильных дорог можно расценивать как неудовлетворительное, это требует принятия программы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, в т.ч. дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, в муниципальном образовании  Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Программа охватывает 2014 г. и будет корректироваться по мере необходимости. Мероприятия по ремонту дорог направлены на улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, приостановление их разрушения, улучшение социальных условий населения, для снижения дорожно-транспортных происшествий.

2. Основные цели и задачи

Целью Программы является создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования; создание условий для безопасного движения на автодорогах и улицах населенных пунктов муниципального образования.

Основной задачей Программы является приоритетное выполнение работ по содержанию и ремонту дорог местного значения и уличной дорожной сети (внутриквартальных проездов).

Для достижения указанной цели необходимо:

1. Проведение ремонта дорог местного значения и внутриквартальных проездов.

2. Обеспечение устойчивой транспортной связи по  автомобильным дорогам  общего пользования местного значения и  улицам муниципального образования, поэтапный ремонт автомобильных дорог.

3. Обеспечить учет автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе дворовые территории многоквартирных домов и проездов к ним.

3. Сроки и этапы реализации

Программа охватывает 2014 г. Реализация программных мероприятий предусматривается за счет средств областного и местного бюджетов.

4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает в себя:

а) формирование  нормативной  базы для проведения работ автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, в т.ч дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, в  муниципальном образовании;

б) привлечение   бюджетных  финансовых ресурсов  для  реализации  программы;

в)поэтапный ремонт муниципальных автомобильных дорог и улиц;

г) разработка и экспертиза проектно-сметной  документации.

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

В целях решения задач программы необходимо выделение из  бюджета муниципального образования 10019,87 тыс. рублей.

Программой предусматривается возможность привлечения финансовых ресурсов областного и местного бюджетов.

В соответствии с программой осуществляется текущий ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов  Большеколпанского сельского поселения. В связи с этим предусмотрено финансирование расходов на:

- разработку и государственную экспертизу проектной документации автомобильных дорог, проведение инженерных изысканий;

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- обследование и оценку состояния автомобильных дорог;

- диагностику автомобильных дорог  после проведения ремонтных работ;

- подготовку технической документации, инвентаризацию и государственную регистрацию прав на автомобильные дороги;

- авторский надзор.

6. Финансовое обеспечение

Финансовые средства для решения проблемы ремонта муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, в муниципальном образовании за счет средств областного и местного бюджетов. Разработка технической документации улично-дорожной сети осуществляется за счет местного бюджета.

Общий объем финансирования программы составляет 10019,87 тыс.руб.,

из них:

- 1245,23 тыс.руб. – областной бюджет,

- 8774,64 тыс.руб. – местный бюджет.

7. Механизм реализации программы

Реализация программы осуществляется администрацией муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, (далее «администрация»).

В функции администрации входят:

- контроль за формированием адресной программы ремонта муниципальных 	автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- создание необходимой нормативно-правовой базы,

- контроль за своевременным составлением отчета о расходовании средств;

- контроль за использованием бюджетных средств;

- организация проведения необходимых конкурсных процедур;

- контроль за заключением муниципальных контрактов по итогам конкурсных процедур с подрядными организациями;

- контроль за исполнением работ.

8. Организация управления

Администрация организует работу по реализации программы, осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств.

## 9. Система целевых индикаторов с методикой оценки

эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы будет производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, обеспечивающей мониторинг динамики развития дорожного хозяйства Большеколпанского сельского поселения. В качестве целевых индикаторов приняты следующие показатели:

1) увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием (далее - индикатор N 1);

2) доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог (далее - индикатор N 2);

3) площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт (далее - индикатор N 3).

Для расчета значений целевых индикаторов в качестве исходных данных используются:

- отчетные данные об исполнении программы;

- материалы о фактическом наличии и техническом состоянии автомобильных дорог;

- объемы финансирования мероприятий программы;

- данные статистического наблюдения.

Значения целевых индикаторов указаны в приложении N 3 к программе.

Значение целевого индикатора N 1 определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ленинградской области как разница между значениями показателя за соответствующие периоды.

Значение целевого индикатора N 2 рассчитывается как отношение протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ленинградской области.

Значение целевого индикатора N 3 определяется на основании фактических данных об исполнении программы.

10. Оценка эффективности от реализации программы

Экономическая эффективность от реализации программы ожидается в виде:

- улучшения социальных условий жизни населения;

- инвестиционная привлекательность муниципального образования;

- приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в нормативное состояние;

- повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности на дорогах муниципального образования.

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕКОЛПАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ»

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Администрация Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области |
| --- | --- |
| Наименование ведомственной целевой программы | Ведомственная целевая программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство проездов к дворовым территориям в границах муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области в 2014 году» (далее- Программа) |
| Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта | Глава администрации Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области Бычинина Марина Валентиновна |
| Обоснование разработки ведомственной целевой программы | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ; Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №257-ФЗ; Распоряжение главы администрации муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области; Бюджетный кодекс Российской Федерации; Постановление Администрации Большеколпанского сельского поселения от 22.10.2013 № 377 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в муниципальном образовании Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района ленинградской области». |
| Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития МО Большеколпанское сельское поселение | Программа направлена на приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в нормативное состояние. |
| Цели и задачи ведомственной целевой программы | Цель: -создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования; - создание условий для безопасного движения на автодорогах и улицах населенных пунктов муниципального образования. Задачи: - улучшение социальных условий жизни населения; - инвестиционная привлекательность муниципального образования; -повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности на дорогах муниципального образования |
| Численность целевой группы населения МО Большеколпанское сельское поселение, на которую ориентирована ведомственная целевая программа | Численность- 950 человек. |
| Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы | По итогам реализации Программы планируется получить следующие результаты (Приложение № 3): - увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям. |
| Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы | Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. |
| Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы | Мероприятие 1.Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации- июль 2014 года. Мероприятие 2. Разработка и проверка сметной документации – июнь 2014 года. Мероприятие 3.Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов- сентябрь 2014 года. Мероприятие 4.Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них- сентябрь 2014 года. Мероприятие 5. Услуги по осуществлению технического надзора – август-сентябрь 2014 года. Мероприятие 6. Подсыпка щебнем дорог в д. Малые Колпаны - 2014 год-август 2014 года. |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы- 10019,87 тыс.руб., из них: Средства местного бюджета 2014 год- 8774,64 тыс.руб. Средства областного бюджета 2014 год- 1245,23 тыс.руб. |
| Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы | В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности: - обеспечение безопасности дорожного движения. |
| Предполагаемый способ проведения мониторинга (контроля) результативности ведомственной целевой программы | Общий контроль за выполнением программы осуществляется главой администрации Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области |

Приложение № 1

к постановлению Главы администрации

Большеколпанского сельского поселения

от __________________________  № _____

Перечень мероприятий Программы

| № пп | Наименование мероприятия | Исполнитель | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Срок выпол-нения, год | Источник финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: "Строительство улично-дорожной сети нового квартала жилой застройки в д. Вопша Гатчинского района Ленинградской области" | Администрация МО Большеколпанское сельское поселение | 7350,00 | 2014 | средства местного бюджета |
| 2 | Разработка и проверка сметной документации на ремонт улично-дорожной сети в д. Вопша, ремонт дворовых территорий в д. Большие Колпаны | Администрация МО Большеколпанское сельское поселение | 98,00 | 2014 | средства местного бюджета |
| 3 | Ремонт дворовой территории по адресу д. Большие Колпаны, ул. Садовая, д.2. | Администрация МО Большеколпанское сельское поселение | 1365,98 (300,00-субсидии областного бюджета, 1065,98- средства местного бюджета) | 2014 | средства местного и областного бюджетов |
| 4 | Ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Тихковицы, участок дороги от д.81 до перекрестка ул. Прогон | Администрация МО Большеколпанское сельское поселение | 1081,89 (945,23-субсидии областного бюджета, 136,66- средства местного бюджета) | 2014 | средства местного и областного бюджетов |
| 5 | Услуги по осуществлению технического надзора | Администрация МО Большеколпанское сельское поселение | 90,00 | 2014 | средства местного бюджета |
| 6 | Подсыпка щебнем дорог в д. Малые Колпаны | Администрация МО Большеколпанское сельское поселение | 34,00 | 2014 | средства местного бюджета |
|  | Итого: |  | 10019,87 |  |  |

Приложение № 2

к постановлению Главы администрации

Большеколпанского сельского поселения

от __________________________  № _____

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕКОЛПАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ»

| N п/п | Наименова- ние меро- приятия | Сроки испол- нения | Показатели результатов деятельности | Объем бюджетных расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименова- ние пока- зателя | еди- ница изме- рения | плано- вое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение, % | плано- вое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение, % |
| 1 | Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации- 2014 год. | 2014 г. | Кол-во подготовленной проектной документации | Шт. | 2 | 2 | - | 7350,00 | 7350,00 | - |
| 2 | Разработка и проверка сметной документации | 2014 г | Кол-во подготовленной проектно-сметной документации | Шт. | 4 | 4 | - | 98,00 | 98,00 | - |
| 3 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов | 2014 г | Протяженность отремонтированной дворовой территории | Км. | 0,24 | 0,24 | - | 1365,98 | 1365,98 | - |
|  |  |  | Площадь дворовой территории | М2 | 708 | 708 | - |  |  |  |
| 4 | Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | 2014 г | Протяженность отремонтированных автодорог | Км. | 0,26 | 0,26 | - | 1081,89 | 1081,89 | - |
|  |  |  | Площадь автомобильных дорог | М2 | 1040 | 1040 | - |  |  |  |
| 5 | Услуги по осуществлению авторского надзора | 2014 г | Количество рассмотренных обращений по состоянию отремонтированных дорог | % | 100 | 100 | - | 90,00 | 90,00 | - |
| 6 | Подсыпка щебнем дорог в деревне Малые Колпаны | 2014 г | Протяженность отремонтированных автодорог | Км. | 0,1 | 0,1 | - | 34,00 | 34,00 | - |

Приложение № 3

к постановлению Главы администрации

Большеколпанского сельского поселения

от __________________________  № _____

Значения целевых индикаторов ведомственной  целевой программы Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области  «ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕКОЛПАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ»

| № п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм | 2011 год | 2012 год | Динамика целевых индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности Большеколпанского сельского поселения (далее –автомобильные дороги), с твердым покрытием | км | 0 | 0 | 1,5 | 1,7 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог | % | 61,5 | 61,5 | 56,3 | 47,0 |
| 3 | Площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | тыс. кВ. м | 0 | 0 | 6,3 | 7,1 |